中标供应商公告内容

| 中标供应商名称 | - 浙江金安矿业设计研究有限公司 |  | 项目名称 |  | 云和县2016-2018年度矿山储量动态监测和开发利用方案监管项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 | 浙江遂昌县妙高街道元立大道131号 |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 规格型号 |  | 年限 |  | 中标金额 |
| 云和县2016-2018年度矿山储量动态监测和开发利用方案监管项目 |  | / |  | 三年 |  | 人民币叁拾万叁仟陆佰元整 （￥303600元） |
| 项目服务要求： 1、在开展开发利用方案实施情况监督检查中，若发现有矿山企业越界行为，乙方必须在甲方要求的时间内负责提交越界开采储量核算及经评审的报告，费用参照中标单价另行结算（不列入合同金额）。 2、对各矿山开采涉及的各系统及生产工作面、采场必须按时进行实地测量。 3、负责填写年度固体矿产资源统计基础表，并保持所有数据的一致性、逻辑性。 4、服务期间，乙方都要指定专门技术人员全程跟踪服务，解决出现的所有问题，对提出问题的解决时间最长不得超过五个工作日。所有成果，归甲方所有，乙方不得设置任何保密措施。 5、提交开发利用方案实施情况监督检查资料：（1）提交开发利用方案实施情况监督检查备案表；（2）露天开采矿山提交矿山开采现状平面图、开采现状剖面与《方案》设计境界剖面对照图；（3）地下开采矿山提交井上井下对照图、开采现状井巷布置图。图件要标明批准的开采范围，各工作面位置及开采量等情况，比例原则上不小于1/2000。 6、矿山储量地质测量资料：（1）提交《矿山储量年报》；（2）提交矿产资源储量估算表、汇总表，矿产资源统计基础表、矿山月或季储量台账；（3）提交矿区地形地质图、矿体地质剖面图、矿体中段或台段地质平面图、矿体垂直纵投影图或水平投影图、采剥（露天开采）或采掘（地下开采）地质编录图。图件比例尺1:200—1:1000。 7、以上提交的开发利用方案实施情况监督检查资料和矿山储量地质测量资料，均为纸质资料一式四份，电子报盘一式二份，图件必须提供可编辑的CAD格式，文档必须提供可编辑的WORD格式。 8、开发利用方案监督检查的相关资料：要求乙方于完成检查的次月15日前提交，并负责落实建立矿山资源储量台账。 9、矿山储量地质测量的相关资料：要求乙方于次年第一个月内提交。矿山储量年报必须说明矿山储量台账与年终储量测量结果是否相符，并附矿山每季资源储量台账。矿山储量年报送审稿经专家审查后10天内提交正式报告及相关图件（专家评审费由中标方承担）。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：2016年6月14日