浙江省矿山生态环境保护与治理规划（2016~2020年）

浙江省矿山生态环境保护与治理规划

（2016~2020年）

浙江省国土资源厅

2016年6月

目  录

前 言... 1

一、工作回顾与面临形势... 1

（一）“十二五”工作回顾... 1

（二）面临形势... 3

二、指导思想、原则与目标... 4

（一）指导思想... 4

（二）基本原则... 5

（三）主要目标... 6

三、矿山生态环境保护与治理主要任务... 7

（一）强化矿山生态环境保护... 7

（二）加大废弃矿山治理力度... 10

四、保障措施... 14

（一）加强组织领导，明确职责分工... 14

（二）严格目标考核，强化监督检查... 14

（三）创新投入机制，拓宽筹资渠道... 15

（四）深化管理改革，加强诚信监管... 15

（五）推动科技创新，提升治理效益... 16

附表：1、浙江省矿山生态环境治理行动（2016-2020年）治理任务安排一览表

2、浙江省矿山生态环境重点治理区一览表

附件：浙江省矿山生态环境治理行动重点治理矿山一览表

浙江省矿山生态环境保护与治理规划

(2016-2020年)

# 前 言

矿山生态环境保护与治理是矿产资源合理开发利用的必要条件，是实现矿业绿色发展的重要保障。为落实美丽浙江总体要求，进一步加强“十三五”时期矿山生态环境保护与治理，依据《矿产资源法》、《浙江省矿产资源管理条例》、《矿山地质环境保护规定》等法律法规和《浙江省国土资源发展“十三五”规划纲要》等，制定《浙江省矿山生态环境保护与治理规划（2016~2020年）》（以下简称《规划》）。

《规划》基准年为2015年，规划期到2020年。

《规划》是《浙江省矿产资源总体规划》的专项规划，是指导全省做好矿山生态环境保护与治理工作的重要依据和行动纲领。

# 一、工作回顾与面临形势

## （一）“十二五”工作回顾

“十二五”时期，我省认真贯彻生态文明建设总体要求，以“四边三化”、深化“四边三化”矿山生态环境治理专项行动为载体，全面推进绿色矿山建设，在全国首创开展矿山粉尘防治，不断加大废弃矿山（井）治理力度，矿山生态环境保护与治理取得积极成效。

矿山生态环境保护扎实有效。牢守生态红线，通过严格规划分区管理，提高准入条件，不断优化矿产资源开发布局结构，夯实区域生态环境保护基础。把自然生态红线区纳入矿产资源规划禁采区，禁止固体矿产的商业性开发；立足资源保障，严格控制矿山数量，推进开发整合，不断提高矿产资源规划开采区的集聚化程度。矿山总数已从规划期初的2738家大幅压缩到期末的1095家，75%以上的矿山集聚在规划开采区内，大中型矿山占比由43%提高到58%，涌现出一批具国内一流开采水平的现代化矿山。

在采矿山生态环境不断改善。加大在采矿山生态环境保护与治理力度，大力开展绿色矿山建设，累计建成绿色矿山363家，建成率达61%，其中建成国家级绿色矿山试点单位23家、省级绿色矿山107家。推进资源全面节约与高效利用，加强矿山生产废水循环利用和废石、尾矿的综合利用，全面启动矿山粉尘、扬尘治理，矿山粉尘防治达标率达到50%。培育扶持百强矿山，鼓励企业做大做强，强化矿山企业实施“边开采边治理”，不断增强矿山生态环境保护意识，促进矿山绿色发展。

废弃矿山（井）治理成效不断提升。强化“四边”区域废弃矿山复绿，全面开展废弃矿井治理，累计投入资金6.70亿元。复绿“四边”区域废弃矿山1053个，其中铁路、国省道公路、主要河道两侧可视范围内472个，县级公路与河道两侧可视范围内581个，有效改善城市周边、国家级及省级风景名胜区、交通干线两侧可视范围等地的视觉环境。完成废弃矿井治理1880个，大量矿坑水和其它有害渗漏废水得到及时处理，为“五水共治”提供支撑。

矿山生态环境管理长效机制基本建立。相继出台一系列规范性文件，创新管理方式，完善管理基础。提出绿色矿山建设“五化”标准，规范绿色矿山申报、验收和核定程序。完善矿山自然生态环境治理备金管理制度，累计收取治理备用金27.13亿元。完善矿山生态环境治理等方案编审制度，提高行政效率。在全国率先建立矿山粉尘管理制度，出台相关管理办法和防治标准。

## （二）面临形势

党的十八大把生态文明建设纳入“五位一体”总布局，提出要坚持节约资源和保护环境的基本国策，努力实现绿色发展。省委省政府提出，要照着绿水青山就是金山银山的路子走下去，加快建设美丽浙江，高水平全面建成小康社会。作为生态文明建设的重要内容，矿山生态环境保护与治理面临新的形势和更高要求。

强化矿山生态环境保护，适应绿色发展要求。未来五年，我省将全面推进基础设施现代化，矿产资源特别是建筑用石料需求仍处高位，矿产资源开发面临更大的环境约束和更高的公众诉求。因此，必须把矿山生态环境保护放在矿产资源开发利用的核心位置，严守生态红线，加强矿产开发空间管制、总量管控和环境准入，推进资源节约与全面高效利用，加大污染物综合防治，美化矿容矿貌，推动发展绿色矿业，实现资源开发和环境保护的有机统一。

全面加大废弃矿山治理力度，适应美丽浙江建设要求。经对全国第一次地理国情普查结果筛选，确定我省铁路、县级以上公路、河道两侧可视范围内未治理的废弃矿山1223处，“四边”区域多年积累的矿山生态环境问题仍较突出，未来治理任务繁重。因此，必须全面加大废弃矿山治理复绿力度，创新治理方式与手段，确保治理复绿效果，并把矿山复绿与土地复垦、景观再造相结合，促进治理成果全民共享，为美丽浙江建设作出新的贡献。

提升矿山生态环境管理水平，适应全面深化改革要求。当前，全省矿山生态环境管理中，仍存在部分采矿权人不规范开采、不履行法定治理义务，治理备用金备而不够、备而不治、备而不用，基层管理部门监管能力不高、部门协同不畅等一些明显短板。随着全面深化改革、全面依法治国的深入推进，必须加快健全矿山生态环境有效保护与治理的长效机制，深化矿山自然生态环境治理备用金制度改革，以诚信监管促进企业守信自律，自觉履行保护治理义务，全面提高矿山生态环境的管理能力和水平。

# 二、指导思想、原则与目标

## （一）指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，以“创新、协调、绿色、开发、共享”五大发展理念为引领，以“八八战略”为总纲，坚定“绿水青山就是金山银山”的总体思路，坚持资源开发与生态保护相协调，把生态环境保护放在更加突出的位置，坚持改革创新与依法行政相促进，全面开展矿山生态环境治理行动，着力完善矿山生态环境管理制度，为高水平全面建成小康社会，推动“两富”、“两美”现代化浙江建设提供强有力的矿山生态环境支撑。

## （二）基本原则

1、坚持绿色发展。坚持生态环境保护优先，通过严格执行规划分区管理制度，严格控制矿山数量，提高准入门槛，优化矿产开发空间布局结构，推进绿色矿山建设，培育“百强矿山”，从源头上把矿产开发对周边环境的扰动降到最低。推动绿色转型，实现绿色发展。

2、坚持问题导向。以矿山生态环境问题定任务，以任务定项目，以项目定责任，形成问题清单、项目清单和责任清单。通过落实省级矿山生态环境治理项目，有效保障重点任务落实，推动重点工程顺利实施，加快提升“四边”区域矿山生态环境治理水平。

3、坚持分类治理。抓好在采矿山、废弃矿山的差异化管理，分类施策，分区管控，提升精细化管理水平。从重点区域、重点矿山抓起，以点带面，统筹治理，着力解决对“四边”区域存在突出影响的矿山生态环境问题。

4、坚持共治共享。把矿山生态环境治理行动纳入省委省政府“四边三化”、“三改一拆”、“五水共治”专项行动，结合矿地综合利用、地质灾害防治、新农村建设、矿山地质公园建设，合力推进矿山生态环境治理。坚持依法实施治理，引导社会力量有序参与，形成政府、企业、公众共治共享体系，实现治理成果全民共享。

5、坚持改革创新。坚持改革牵引和创新驱动，积极探索矿山生态环境保护与治理的新机制、新政策，深化矿山自然生态环境治理备用金制度改革，加强诚信监管，充分运用行政、法律、经济和科技等综合手段，全面保障规划目标如期实现。

## （三）主要目标

到2020年，在采矿山生态环境显著改善，现存废弃矿山得到全面治理，矿山生态环境管理长效机制健全完善，矿产资源开发利用对周边环境的影响大幅减少，“四边”等重点区域突出的矿山生态环境问题得到有效解决，全省矿山生态环境质量显著提高。

1、矿产开发强度调控目标。通过严格控制采矿权总量，合理调控矿产开发强度。到2020年底，采矿权总量控制在1000个以内。

2、矿山粉尘防治目标。到2017年9月底，生产矿山粉尘防治全部达标。

3、绿色矿山建设目标。到2020年底，应建矿山绿色矿山建成率达90%以上。

4、废弃矿山治理目标。对铁路、县级以上公路、河道两侧可视范围内现存的1223个废弃矿山全面开展治理。到2020年底，治理率达90%以上。

5、矿山生态环境管理改革目标。2016年底前，完成治理备用金管理制度改革专题研究，制定出台加强和完善治理备用金管理办法，盘活存量治理备用金。现有持证矿山全面落实“谁破坏，谁治理”责任主体，并全部纳入诚信监管。

| 专栏一 矿山生态环境保护与治理主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 单位 | 基准年 （2015年） | 年度指标 |  |  |  |  | 属性 |
|  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 采矿权总量控制 | 个 | 1095 | ≤1285 | ≤1200 | ≤1100 | ≤1050 | ≤1000 | 约束性 |
| 矿山粉尘防治达标率 | % | 50 | 75 | 90 | ＞90 | ＞90 | 100 |  |
| 绿色矿山建成率 | % | 61 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |
| 废弃矿山治理率 | % | / | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |  |

# 三、矿山生态环境保护与治理主要任务

## （一）强化矿山生态环境保护

1、加强区域矿山生态环境保护

全面禁止在重点保护区内进行固体矿产开发。除因矿山生态环境治理、地质灾害治理等工程施工或建设项目在工程红线范围内施工可设置采矿权外，禁止在矿山生态环境重点保护区内进行任何固体矿产开发活动，地热、矿泉水等液体矿产的开发利用须经论证。把以下区域作为矿山生态环境重点保护区：省级以上自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园以及文物保护区、重要湿地及湿地公园、重要饮用水水源保护区等自然生态红线区；铁路、高速公路、主要国省道、主要航道两侧可视范围；主要城市周边；以及国家及省规定不得开采矿产资源的其他区域（或地段）。

加强矿产开发区域的矿山生态环境保护。做好在生态环境保护优先条件下的矿产开发，以生态环境的综合承受能力合理调控资源开发强度，严格控制矿山数量，防止过度开采。重点加强衢江上方、兰溪灵洞、富阳大山顶、常山辉埠、诸暨枫桥等地的矿山生态环境保护，进一步优化矿山布局，大力推进资源开发整合，鼓励企业做大做强，集约高效开发利用资源，以资源全面节约与高效利用推动提升矿山生态环境保护水平。

2、加强在采矿山生态环境保护

强化矿山生态环境保护措施。坚持预防为主、防治结合，谁开发谁保护，采矿权人必须严格按照批准的开发利用方案、矿山地质环境保护与恢复治理方案要求，开展采掘活动和生态环境保护，加强矿山废水、粉尘、固体废弃物等污染物综合防治，全力整洁美化矿貌，最大程度地减轻开发利用活动对矿山生态环境的影响和破坏。

加强资源全面节约与高效利用。大力推进矿业领域循环经济，加强废弃资源综合回收利用，按照“减量化、再利用、资源化”原则，加强矿山剥离表土、低品位矿、废石、尾矿等固体废弃物综合利用和废水循环利用。加强清洁生产，提升矿山企业节能减排水平，促进矿产资源最合理开采、最高效利用和最低化排放，提高资源环境承载力。

全面开展矿山粉尘防治。开展矿山粉尘防治专项行动，全面落实《浙江省矿山粉尘防治管理暂行办法》等相关规定，矿山企业必须配套建设或改造矿山粉尘防治设备设施，改进生产工艺技术，加强矿产开发利用过程中爆破、破碎、储运等重点环节的粉尘防治，加大对矿山运输车辆、运输道路的扬尘防治，确保粉尘防治达标。

3、深入推进绿色矿山建设。按照“应建必建”的原则，全面开展绿色矿山建设，大力推动发展绿色矿业。

美化矿容矿貌。露天矿山形成自上而下台阶式开采、封闭式加工运输、无尘化作业、减噪降噪生产、无尾砂遗弃和园林式办公的外部面貌，地下矿山形成井口、选厂、堆场、办公等场地整洁、绿化和美化的外部环境。

提升绿色矿山建设水平。优化绿色矿山建设内容，针对不同矿种、不同开采方式，探索不同类型矿山绿色开发新模式，实现工艺先进、节约高效、生态优良、社企和谐。提高建筑用石料绿色矿山建成率和省级、国家级绿色矿山的比重，树立一批在国内同类矿种起引领作用的绿色矿山标杆。

积极建设绿色矿业发展示范区。实施湖州市国家级绿色矿业发展示范区建设工程，鼓励有条件的地区探索开展绿色矿业发展示范区建设，集中连片地推动绿色矿业发展。

4、加强矿山开采全过程动态管理。针对矿山不同开发阶段的特点和要求，实现矿山生态环境全过程的动态管理。

筹建阶段。严格执行相关准入制度和建设项目环境影响评价制度，实行最小储量规模、最低开采规模和生态环境准入管控，落实采矿权人矿山生态环境的保护责任与义务。

建设阶段。严格执行环境保护、水土保持、安全生产“三同时”制度，全面加强废水处理等环保基础设施建设，加强环境保护、水土保持、安全生产设施的竣工验收。

生产阶段。加强对采矿权人按要求开展矿产资源开发利用和落实矿山生态环境保护措施情况的定期巡查，强化对矿山污染治理相关设施运行情况的监督检查。

闭坑阶段。全面加大“谁开采、谁治理”责任落实情况的监督检查，运用各种手段，督促采矿权人依法依规履行矿山生态环境恢复治理责任，确保完成矿山地质灾害防治、污染物综合治理和矿山复绿复垦等相关恢复治理工作。

## （二）加大废弃矿山治理力度

1、明确治理任务。“十三五”时期全省废弃矿山治理的主要任务是，全面开展对铁路、县级以上公路、河道两侧可视范围内现存的1223个废弃矿山进行治理。根据各设区市废弃矿山数量、治理难易程度，区别对待地方财力和社会发展实际，合理分解治理任务，纳入年度目标考核（附表1）。

| 专栏二 各设区市废弃矿山治理年度任务分解 单位：个 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设区市 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 合计 |
| 杭州 | 28 | 39 | 40 | 43 | 41 | 191 |
| 宁波 | 28 | 39 | 40 | 40 | 37 | 184 |
| 温州 | 16 | 28 | 28 | 17 | 18 | 107 |
| 湖州 | 12 | 27 | 31 | 29 | 29 | 128 |
| 嘉兴 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 绍兴 | 21 | 30 | 30 | 32 | 30 | 143 |
| 金华 | 24 | 34 | 34 | 29 | 27 | 148 |
| 衢州 | 10 | 14 | 15 | 21 | 18 | 78 |
| 舟山 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 81 |
| 台州 | 20 | 31 | 31 | 19 | 13 | 114 |
| 丽水 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 42 |
| 合计 | 183 | 271 | 272 | 258 | 239 | 1223 |

2、因矿施策、分类治理。根据废弃矿山类型、规模、影响破坏程度、周边环境条件及治理难易程度等，将全省废弃矿山划分为重点治理矿山和一般治理矿山。

重点治理矿山：废弃矿山规模大，距离铁路、县级以上公路、河道两侧近，视觉污染严重，对周边环境造成严重影响。确定重点治理矿山531个（附件）。

一般治理矿山：废弃矿山规模小，距离铁路、县级以上公路、河道两侧远，视觉污染较轻，对周边环境影响较小。确定一般治理矿山692个。

重点治理矿山在项目申报、资金投入、财政补助等方面优先安排，建立“一矿一档”、“一矿一方案”的管理模式，确保2018年以前完成治理。

3、加强重点区域治理。根据废弃矿山空间分布、区域环境敏感程度和主体功能区战略要求，按照集中优先、突出重点的原则，在全省范围内划分废弃矿山重点治理区11个。区内共分布废弃矿山761个，占废弃矿山总数的62%，矿区面积合计3255公顷（附表2）。

——萧山-富阳-余杭重点治理区（ZL01）：位于杭州市余杭区、萧山区、富阳区等地的部分地区，分布有废弃矿山126个，合计矿区面积654公顷，其中重点治理矿山42个。本区应加强对三江两岸、交通干线、城市周边废弃露天建筑用石料和石灰石矿山的治理，提高复绿效果。

——德清-长兴-安吉重点治理区（ZL02）：位于湖州市吴兴区、德清市、安吉县、长兴县等地的部分地区，分布有废弃矿山70个，合计矿区面积485公顷，其中重点治理矿山15个。本区要以湖州市国家级绿色矿业发展示范区建设工程为抓手，加强对苕溪两侧、交通干线、城市周边废弃露天建筑用石料和石灰石矿山的治理，加大废弃矿地综合利用，提高复垦复绿效益。

——宁波市重点治理区（ZL03）：位于宁波市鄞州区、宁海县、奉化市、慈溪市、余姚市等地的部分地区，分布有废弃矿山125个，合计矿区面积670公顷，其中重点治理矿山67个。本区应加强对慈南姚北、北仑东南部、鄞州西部及象山港北岸废弃露天建筑用石料矿山的治理复绿。

——普陀-定海-岱山重点治理区（ZL04）：位于舟山市定海区、普陀区、岱山县等地的部分地区，分布有废弃矿山32个，合计矿区面积156公顷，其中重点治理矿山16个。以优化国家级舟山群岛新区的生态环境为目标，加强对海岸线、海岛废弃露天建筑用石料矿山的治理复绿。

——诸暨重点治理区（ZL05）：位于诸暨市枫桥镇、大塘镇、三都镇、直埠镇、山下湖镇等地区，分布有废弃矿山66个，合计矿区面积289公顷，其中重点治理矿山32个。本区应加强对交通干线、城市周边废弃露天建筑用石料和石灰石矿山的治理复绿。

——黄岩-临海-椒江重点治理区（ZL06）：位于台州市黄岩区、椒江区、路桥区、临海市等地的部分地区，分布有废弃矿山62个，合计矿区面积219公顷，其中重点治理矿山50个。本区应加强对交通干线、城市周边、海岸线废弃露天建筑用石料矿山的治理复绿。

——温州市重点治理区（ZL07）：位于温州市乐清市、龙湾区、瓯海区、鹿城区、永嘉县、瑞安市、苍南县等地的部分地区，分布有废弃矿山80个，合计矿区面积277公顷，其中重点治理矿山57个。本区应加强对交通干线、城市周边、海岸线废弃露天建筑用石料矿山的治理复绿。

——上虞-嵊州-新昌重点治理区（ZL08）：位于绍兴市上虞区、嵊州市和新昌县等地的部分地区，分布有废弃矿山30个，合计矿区面积124公顷，其中重点治理矿山15个。本区应加强对曹娥江两侧、交通干线、城市周边废弃露天建筑用石料矿山的治理复绿。

——缙云-青田板材矿山重点治理区（ZL09）：位于丽水市缙云县、青田县等地的部分地区，分布有废弃矿山17个，合计矿区面积24公顷，其中重点治理矿山1个。本区花岗岩板材矿开采历史悠久，采用切割采矿工艺形成的直立宕口连片成群，具有一定的景观价值，可通过治理建设为矿山地质公园。

——兰溪-永康-武义重点治理区（ZL10）：位于金华市兰溪市、婺城区、武义县、永康市等地的部分地区，分布有废弃矿山113个，合计矿区面积285公顷，其中重点治理矿山70个。本区应着重对金衢盆地内的废弃砖瓦页岩矿山进行治理复绿。

——常山-江山重点治理区（ZL11）：位于衢州市常山县、江山市等地的部分地区，分布有废弃矿山37个，合计矿区面积72公顷，其中重点治理矿山6个。以打造浙江西南生态屏障为目标，着力加强废弃露天建筑用石料和石灰石矿山治理。

# 四、保障措施

## （一）加强组织领导，明确职责分工

各地要加强组织领导，完善配套政策措施，确保各项任务落到实处。建立健全政府主导、部门联动、各司其职的责任体系，市级相关职能部门要加强对矿山生态环境保护治理工作的检查督导，县（市、区）级人民政府及相关职能部门重点做好政策处理衔接和经费保障落实，乡镇（街道）作为废弃矿山治理的责任主体，要切实承担起治理工作职责。国土、环保、公安、安监、林业、水利、交通等各职能部门要建立协调联动机制，在当地政府的领导下，做好沟通衔接，加强管理、指导和服务，加大日常巡查和执法监察力度，把矿山生态环境保护与治理工作纳入规范化管理轨道。

## （二）严格目标考核，强化监督检查

矿山生态环境保护与治理工作是生态省建设的一项重要考核指标，各地要高度重视，将《规划》主要目标任务纳入各级政府年度工作目标考核体系，制定考核办法，完善年度计划，细化具体项目。加大专项督察力度，围绕重点项目、重点地段、进度质量，每年开展不少于一次的专项督察，并向社会公示执行情况。建立规划实施情况的跟踪分析和动态评估制度，于2018年组织开展规划实施中期评估，掌握主要任务和目标完成进度，针对实施中出现的问题，及时提出解决办法。完善奖惩制度，在规划期末对主要任务完成较好、工作突出的市县、部门和个人予以表彰，对未通过考核的市县、部门进行通报并追究责任。

## （三）创新投入机制，拓宽筹资渠道

各地要把列入《规划》的废弃矿山治理项目纳入基本建设计划，实行分级负责。对能落实治理责任主体的，按照“谁破坏、谁治理”的原则落实治理经费；对无法落实治理责任主体的，应根据规划确定的治理任务，将治理经费列入当地财政预算，从矿业权出让所得地方留成及经处置后结余的矿山自然生态环境治理备用金中列支。探索建立政府、企业、社会多元化投资机制，从积极争取国家立项、争取省级矿山环境恢复治理专项资金投入、广泛吸收社会资金等多种途径，加大资金保障力度。创新“谁治理、谁受益”机制，综合考虑环境、土地等治理后的综合效益，引导和鼓励社会资本投资矿山生态环境治理和矿地开发。规范项目资金管理，加强财政出资项目信息公开。

## （四）深化管理改革，加强诚信监管

深化矿山生态环境治理备用金制度改革，有效解决治理备用金管理中存在的各种问题。坚持“治理备用金不低于治理费用”的法定原则，探索建立滚动修编《矿山地质环境保护与恢复治理方案》、按年度核缴治理备用金的制度和治理备用金预支制度，支持采矿权人履行治理义务，健全完善对采矿权人不履行法定治理义务的监管及责任追究机制，倒逼采矿权人自觉履行治理义务。加强矿山生态环境诚信监管，全面推进涵盖采矿权人、中介服务机构和专家人员在内的信用体系建设，逐步实现“企业自律、部门监管、社会监督”的信用监管新机制。加强教育宣传，充分利用各种新闻媒体，开展多层次、多形式的舆论宣传和科普教育，提高采矿权人法制观念，增强环境保护意识。

## （五）推动科技创新，提升治理效益

加大科技投入，开展科技创新，在高陡边坡治理技术攻关、新型生态护坡技术研究、免养护治理技术研究、环境美学及物种多样化应用研究等方面，加强矿山生态环境恢复治理新技术、新方法的研究与应用。开展废弃矿山治理示范工程建设，推广应用先进的废弃矿山治理复绿技术。按照“宜林则林、宜耕则耕、宜建则建、宜景则景”原则，因矿制宜，精心设计，合理选择最优化治理方案，力争以较低成本实现新增土地、景观再造、地质灾害防治等综合效果。立足资源转型、发展循环经济理念，把矿地利用放在治理工作的突出位置，加强砂石矿产资源集中连片开发区域整体综合治理，强化矿地综合利用与废弃矿地复垦，提升矿山生态环境治理综合效益。

## 附表1：浙江省矿山生态环境治理行动（2016-2020年）治理任务安排一览表

| 市 | 县(区、市) | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 |
| 杭州 | 淳安县 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |
|  | 富阳区 | 1 | 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |  | 26 |  | 28 |
|  | 建德市 | 5 |  | 7 |  | 7 |  |  | 3 |  | 1 |
|  | 桐庐县 |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 6 |  | 6 |
|  | 西湖区 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 萧山区 | 3 |  | 6 |  | 7 |  | 4 |  | 3 |  |
|  | 余杭区 | 6 |  | 6 |  | 8 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 小计 | 14 | 14 | 27 | 12 | 29 | 11 | 4 | 39 | 3 | 38 |
|  |  | 28 |  | 39 |  | 40 |  | 43 |  | 41 |  |
|  |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波 | 余姚市 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 9 |  | 10 |
|  | 北仑区 | 4 |  | 5 |  | 5 |  |  | 7 |  | 7 |
|  | 慈溪市 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 5 |  | 5 |
|  | 江北区 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 宁海县 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |  | 8 |  | 7 |
|  | 鄞州区 | 7 |  | 9 |  | 9 |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 镇海区 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 象山县 | 3 |  | 5 |  | 6 |  |  | 4 |  | 2 |
|  | 奉化市 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 |
|  | 小计 | 21 | 7 | 34 | 5 | 34 | 6 | 1 | 39 | 1 | 36 |
|  |  | 28 |  | 39 |  | 40 |  | 40 |  | 37 |  |
|  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 市 | 县 | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 |
| 温州 | 苍南县 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  | 2 |
|  | 乐清市 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
|  | 龙湾区 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 鹿城区 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 瓯海区 | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 平阳县 | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 瑞安市 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 泰顺县 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 文成县 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 永嘉县 | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  | 2 |
|  | 小计 | 12 | 4 | 25 | 3 | 24 | 4 | 2 | 15 | 2 | 16 |
|  |  | 16 |  | 28 |  | 28 |  | 17 |  | 18 |  |
|  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖州 | 安吉县 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 |  | 9 |  | 9 |
|  | 长兴县 | 3 |  | 4 | 5 | 4 | 7 |  | 9 |  | 9 |
|  | 德清县 |  | 3 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
|  | 吴兴区 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | 小计 | 4 | 8 | 6 | 21 | 6 | 25 |  | 29 |  | 29 |
|  |  | 12 |  | 27 |  | 31 |  | 29 |  | 29 |  |
|  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 市 | 县 | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 |
| 嘉兴 | 海宁市 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 海盐县 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 小计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绍兴 | 柯桥区 |  | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 9 |  | 7 |
|  | 上虞区 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 嵊州市 |  | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | 新昌县 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |
|  | 越城区 | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 诸暨市 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 11 | 3 | 12 |
|  | 小计 | 11 | 10 | 21 | 9 | 19 | 11 | 4 | 28 | 3 | 27 |
|  |  | 21 |  | 30 |  | 30 |  | 32 |  | 30 |  |
|  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金华 | 东阳市 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 金东区 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 4 |  | 4 |
|  | 兰溪市 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 磐安县 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浦江县 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |
|  | 武义县 | 5 |  | 9 |  | 9 |  | 6 |  | 6 |  |
|  | 婺城区 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 义乌市 | 6 |  | 8 |  | 8 |  |  | 5 |  | 4 |
|  | 永康市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |  | 5 |
|  | 小计 | 17 | 7 | 30 | 4 | 30 | 4 | 6 | 23 | 6 | 21 |
|  |  | 24 |  | 34 |  | 34 |  | 29 |  | 27 |  |
|  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 市 | 县 | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 |
| 衢州 | 常山县 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 6 |  | 5 |
|  | 江山市 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 7 |  | 7 |
|  | 开化县 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |
|  | 柯城区 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 龙游县 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  | 衢江区 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  | 2 |
|  | 小计 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 |  | 21 |  | 18 |
|  |  | 10 |  | 14 |  | 15 |  | 21 |  | 18 |  |
|  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舟山 | 岱山县 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 5 |  | 5 |
|  | 定海区 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |  | 7 |  | 6 |
|  | 普陀区 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 嵊泗县 | 2 | 2 | 4 |  | 4 |  |  | 3 |  | 4 |
|  | 小计 | 9 | 5 | 15 | 2 | 15 | 1 |  | 17 |  | 17 |
|  |  | 14 |  | 17 |  | 16 |  | 17 |  | 17 |  |
|  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台州 | 椒江区 | 3 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 临海市 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 5 |
|  | 三门市 | 1 |  | 3 |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 天台县 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 温岭市 | 8 |  | 10 |  | 10 |  |  | 1 |  |  |
|  | 仙居县 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 黄岩区 | 2 |  | 5 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |
|  | 路桥区 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 3 |  | 2 |
|  | 玉环县 |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |
|  | 小计 | 14 | 6 | 25 | 6 | 24 | 7 |  | 19 |  | 13 |
|  |  | 20 |  | 31 |  | 31 |  | 19 |  | 13 |  |
|  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 市 | 县 | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 | 重点治理矿山 | 一般治理矿山 |
| 丽水 | 缙云县 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |
|  | 景宁县 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莲都区 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙泉市 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 青田县 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |
|  | 庆元县 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 松阳县 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 遂昌县 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 云和县 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 |  | 10 |  | 8 |
|  |  | 8 |  | 10 |  | 6 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 106 | 77 | 200 | 71 | 193 | 79 | 17 | 241 | 15 | 224 |
|  |  | 183 |  | 271 |  | 272 |  | 258 |  | 239 |  |

## 附表2：浙江省矿山生态环境重点治理区一览表

| 序号 | 编号 | 名称 | 所在行政区 | 合计矿区面积（公顷） | 废弃矿山数（个） |  | 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 其中重点治理 矿山数量 |  |
| 1 | ZL01 | 萧山-富阳-余杭重点治理区 | 杭州市萧山区、富阳区、余杭区 | 654 | 126 | 42 | 以露天开采建筑石料和石灰岩矿山为主，边坡高陡，破坏面积较大。 |
| 2 | ZL02 | 德清-长兴-安吉重点治理区 | 湖州市吴兴区、德清县、长兴、安吉县 | 485 | 70 | 15 | 以露天开采建筑石料和石灰岩矿山为主，边坡高陡，破坏面积较大 |
| 3 | ZL03 | 宁波市重点治理区 | 宁波市鄞州区、宁海县、奉化市、慈溪市、余姚市 | 670 | 125 | 67 | 以露天开采建筑石料矿山为主，边坡高陡，破坏面积较大。 |
| 4 | ZL04 | 普陀-定海-岱山重点治理区 | 舟山市定海区、普陀区、岱山县 | 156 | 32 | 16 | 以露天开采建筑石料矿山为主，边坡高陡，破坏面积较大。 |
| 5 | ZL05 | 诸暨重点治理区 | 诸暨市 | 289 | 69 | 32 | 以露天开采建筑石料和石灰岩矿山为主，边坡高陡，破坏面积较大。 |
| 6 | ZL06 | 黄岩-临海-椒江重点治理区 | 台州市黄岩区、椒江区、路桥区、临海市 | 219 | 62 | 50 | 以露天开采建筑石料矿山为主，边坡高陡，破坏面积较大。 |
| 7 | ZL07 | 温州重点治理区 | 温州市龙湾区、瓯海区、鹿城区、乐清市、瑞安市、永嘉县、苍南县 | 277 | 80 | 57 | 以露天开采建筑石料矿山为主，边坡高陡，破坏面积较大。 |
| 8 | ZL08 | 上虞-嵊州-新昌重点治理区 | 绍兴市上虞区、嵊州市、新昌县 | 124 | 30 | 15 | 以露天开采建筑石料矿山为主，边坡高陡，破坏面积较大。 |
| 9 | ZL09 | 缙云-青田板材矿山重点治理区 | 缙云县、青田县 | 24 | 17 | 1 | 区内花岗岩板材切割开采形成直立宕面群颇具规模，具有一定景观价值，可结合矿山地质公园建设予以治理。 |
| 10 | ZL10 | 兰溪-永康-武义重点治理区 | 兰溪市、金华市婺城区、武义县、永康市 | 285 | 113 | 70 | 以露天开采建筑石料和石灰岩矿山为主，边坡高陡，破坏面积较大。 |
| 11 | ZL11 | 常山-江山重点治理区 | 常山县、江山市 | 72 | 37 | 6 | 以露天开采建筑石料和石灰岩矿山为主，边坡高陡，破坏面积较大。 |
|  |  | 合计 |  | 3255 | 761 | 371 |  |

## 附件3：浙江省矿山生态环境治理行动重点治理矿山一览表

| 设区市 | 县 （市、区） | 顺序号 | 编号 | 矿山名称 | 经度 | 纬度 | 乡镇（街道） | 治理面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市 | 淳安县 | 1 | 淳安县-17 | 淳安县蛟池化工厂硫磺厂矿区 | 118.7370 | 29.7232 | 鸠坑乡 | 10401 |
| 杭州市 | 富阳区 | 2 | 富阳区-14 | 富阳市银湖街道采石场 | 119.9665 | 30.1767 | 银湖街道 | 42384 |
| 杭州市 | 富阳区 | 3 | 富阳区-65 | 富阳长南建材有限公司长南坞石矿 | 119.8682 | 29.9984 | 鹿山街道 | 46141 |
| 杭州市 | 富阳区 | 4 | 富阳区-1 | 富阳市龙门镇石矿 | 119.9382 | 29.9180 | 龙门镇 | 31993 |
| 杭州市 | 富阳区 | 5 | 富阳区-106 | 富阳市高桥国强第一石矿 | 119.9547 | 30.0950 | 高桥 | 20914 |
| 杭州市 | 富阳区 | 6 | 富阳区-11 | 富阳市城东实业公司花坞石矿 | 119.9612 | 30.0651 | 富春街道 | 37541 |
| 杭州市 | 富阳区 | 7 | 富阳区-75 | 富阳市富春街道石矿 | 119.8858 | 30.0375 | 富春街道 | 54044 |
| 杭州市 | 富阳区 | 8 | 富阳区-78 | 杭州富阳南阳建材有限公司 | 119.8936 | 30.0342 | 富春街道 | 119067 |
| 杭州市 | 建德市 | 9 | 建德市-10 | 建德市乾潭镇采石场 | 119.5984 | 29.6580 | 乾潭镇 | 77465 |
| 杭州市 | 建德市 | 10 | 建德市-12 | 建德市乾潭镇同庆矿区 | 119.6008 | 29.6553 | 乾潭镇 | 101904 |
| 杭州市 | 建德市 | 11 | 建德市-16 | 建德市航头镇公曹石灰石矿 | 119.0573 | 29.3807 | 航头镇 | 35475 |
| 杭州市 | 建德市 | 12 | 建德市-20 | 建德市建龙矿业有限公司 | 119.1052 | 29.3829 | 航头镇 | 53479 |
| 杭州市 | 建德市 | 13 | 建德市-28 | 建德市新兴矿业有限公司新兴矿区 | 119.0776 | 29.3512 | 大同镇 | 6096 |
| 杭州市 | 建德市 | 14 | 建德市-31 | 建德市李家镇界头方解石矿 | 118.9565 | 29.2853 | 李家镇 | 53105 |
| 杭州市 | 建德市 | 15 | 建德市-33 | 建德市李家镇上桐桥芦山方解石矿 | 119.0216 | 29.3229 | 李家镇 | 17928 |
| 杭州市 | 建德市 | 16 | 建德市-35 | 建德市诸葛镇采石场 | 119.2568 | 29.2505 | 诸葛镇 | 80859 |
| 杭州市 | 建德市 | 17 | 建德市-36 | 建德市大慈岩镇里叶富富煤矸石矿 | 119.2553 | 29.2530 | 大慈岩镇 | 71917 |
| 杭州市 | 建德市 | 18 | 建德市-39 | 建德市李家镇龙盆坞方解石矿 | 119.0414 | 29.3636 | 李家新桥 | 11002 |
| 杭州市 | 建德市 | 19 | 建德市-40 | 建德市洋钿山矿区 | 119.0656 | 29.3542 | 杨村桥 | 12300 |
| 杭州市 | 建德市 | 20 | 建德市-41 | 建德市大同镇采石场 | 119.0786 | 29.3544 | 大同 | 12000 |
| 杭州市 | 建德市 | 21 | 建德市-42 | 建德市航头镇武龙石矿 | 119.1311 | 29.2694 | 航头 | 14090 |
| 杭州市 | 建德市 | 22 | 建德市-44 | 建德市莲花镇开泰方解石矿 | 119.2833 | 29.5797 | 莲花 | 12450 |
| 杭州市 | 建德市 | 23 | 建德市-46 | 田畈志清矿区 | 119.1200 | 29.3798 | 航头镇 | 11400 |
| 杭州市 | 建德市 | 24 | 建德市-5 | 建德市新利顺建材经营有限责任司 | 119.3591 | 29.5887 | 下涯镇 | 27114 |
| 杭州市 | 建德市 | 25 | 建德市-6 | 建德市下涯镇秋联石矿 | 119.3687 | 29.5565 | 下涯镇 | 52739 |
| 杭州市 | 建德市 | 26 | 建德市-8 | 建德市下涯镇大坞石灰岩矿 | 119.3685 | 29.5972 | 下涯镇 | 35763 |
| 杭州市 | 桐庐县 | 27 | 桐庐县-24 | 桐庐钟山芝麻青石矿 | 119.5150 | 29.7636 | 钟山 | 11009 |
| 杭州市 | 桐庐县 | 28 | 桐庐县-20 | 桐庐县分水镇杨家矿区 | 119.4558 | 30.0869 | 分水 | 8000 |
| 杭州市 | 桐庐县 | 29 | 桐庐县-16 | 桐庐七0砂厂石矿 | 119.5806 | 29.9607 | 瑶琳镇 | 31271 |
| 杭州市 | 桐庐县 | 30 | 桐庐县-21 | 桐庐恒鼎石料有限公司 | 119.4592 | 29.9556 | 分水 | 9900 |
| 杭州市 | 桐庐县 | 31 | 桐庐县-3 | 桐庐春江化工建筑材料厂 | 119.6211 | 29.6802 | 富春江镇 | 8739 |
| 杭州市 | 西湖区 | 32 | 西湖区-2 | 杭州市西湖区双浦镇矿区 | 120.0515 | 30.1371 | 双浦镇 | 397527 |
| 杭州市 | 西湖区 | 33 | 西湖区-1 | 杭州市西湖区转塘街道废弃矿山 | 120.0338 | 30.1424 | 转塘街道 | 112786 |
| 杭州市 | 西湖区 | 34 | 西湖区-3 | 杭州市西湖区双浦镇采石场 | 120.0478 | 30.1179 | 双浦镇 | 96758 |
| 杭州市 | 萧山区 | 35 | 萧山区-1 | 杭州萧山戴村镇下方石料厂 | 120.1832 | 29.9982 | 戴村镇 | 48555 |
| 杭州市 | 萧山区 | 36 | 萧山区-10 | 杭州萧山所前振兴石料厂普通建筑石料矿 | 120.3045 | 30.0757 | 所前镇 | 103743 |
| 杭州市 | 萧山区 | 37 | 萧山区-12 | 杭州华杰石业有限公司普通建筑石料矿 | 120.2391 | 30.0823 | 临浦镇 | 120463 |
| 杭州市 | 萧山区 | 38 | 萧山区-13 | 杭州萧山蜀山华汇石料厂普通建筑石料矿 | 120.2186 | 30.0945 | 蜀山街道 | 76027 |
| 杭州市 | 萧山区 | 39 | 萧山区-14 | 萧山区蜀山街道采石场 | 120.2447 | 30.0953 | 蜀山街道 | 10201 |
| 杭州市 | 萧山区 | 40 | 萧山区-15 | 萧山城厢孔湖采石场 | 120.2485 | 30.0969 | 所前镇 | 139458 |
| 杭州市 | 萧山区 | 41 | 萧山区-16 | 杭州萧山史家桥石料厂 | 120.2221 | 30.0953 | 蜀山街道 | 40301 |
| 杭州市 | 萧山区 | 42 | 萧山区-17 | 杭州萧山昭东石料厂 | 120.4300 | 30.1713 | 瓜沥镇 | 126538 |
| 杭州市 | 萧山区 | 43 | 萧山区-18 | 坎山山北、清风、航民平整组石料厂、航民石料厂、横埂头石料厂 | 120.4362 | 30.1859 | 瓜沥镇 | 104558 |
| 杭州市 | 萧山区 | 44 | 萧山区-19 | 杭州萧山坎山建材石料实业公司 | 120.4219 | 30.1872 | 瓜沥镇 | 109338 |
| 杭州市 | 萧山区 | 45 | 萧山区-22 | 萧山区所前镇采石场 | 120.2478 | 30.0940 | 所前镇 | 87861 |
| 杭州市 | 萧山区 | 46 | 萧山区-27 | 杭州萧山进化镇汤山石料厂普通建筑石料矿 | 120.2833 | 29.9983 | 进化镇 | 13000 |
| 杭州市 | 萧山区 | 47 | 萧山区-3 | 杭州杭湖建筑石材有限公司普通建筑石料矿 | 120.1698 | 30.0246 | 戴村镇 | 60205 |
| 杭州市 | 萧山区 | 48 | 萧山区-6 | 杭州萧山东风石料厂 | 120.1627 | 30.0552 | 义桥镇 | 105351 |
| 杭州市 | 萧山区 | 49 | 萧山区-7 | 杭州市萧山区临浦镇王村村普通建筑石料矿 | 120.2207 | 30.0628 | 临浦镇 | 155412 |
| 杭州市 | 萧山区 | 50 | 萧山区-9 | 杭州萧山许贤石门阿虎石料厂 | 120.1436 | 30.0731 | 义桥镇 | 155818 |
| 杭州市 | 萧山区 | 51 | 萧山区-2 | 萧山区进化镇采石场 | 120.3061 | 30.0182 | 进化镇 | 5892 |
| 杭州市 | 萧山区 | 52 | 萧山区-23 | 杭州萧山朱村桥丁家庄采石场 | 120.1933 | 30.0575 | 义桥 | 10391 |
| 杭州市 | 萧山区 | 53 | 萧山区-24 | 杭州萧山义桥牌轩石料厂 | 120.1933 | 30.0833 | 义桥镇 | 11021 |
| 杭州市 | 萧山区 | 54 | 萧山区-25 | 杭州萧山浦阳高庄里采石场 | 120.2200 | 29.9756 | 浦阳 | 12301 |
| 杭州市 | 萧山区 | 55 | 萧山区-26 | 杭州萧山尖山镇横塘倪石料厂 | 120.2336 | 29.9894 | 浦阳 | 12000 |
| 杭州市 | 萧山区 | 56 | 萧山区-28 | 杭州萧山南阳岩峰山场 | 120.4281 | 30.2964 | 南阳 | 12201 |
| 杭州市 | 萧山区 | 57 | 萧山区-29 | 原城南营造公司石料厂 | 120.2340 | 30.1369 | 蜀山街道 | 12310 |
| 杭州市 | 余杭区 | 58 | 余杭区-1 | 杭州余杭围垦石矿 | 120.2273 | 30.3962 | 崇贤街道 | 47889 |
| 杭州市 | 余杭区 | 59 | 余杭区-18 | 杭州余杭彭公石矿 | 119.9176 | 30.4206 | 瓶窑镇 | 106959 |
| 杭州市 | 余杭区 | 60 | 余杭区-3 | 杭州余杭彭公丰坑坞石矿 | 119.9206 | 30.4235 | 瓶窑镇 | 29587 |
| 杭州市 | 余杭区 | 61 | 余杭区-5 | 杭州余杭黄湖镇白石坞石矿 | 119.8121 | 30.4747 | 黄湖镇 | 37013 |
| 杭州市 | 余杭区 | 62 | 余杭区-8 | 杭州钱江水泥厂石矿 | 119.9896 | 30.2183 | 闲林街道 | 75850 |
| 杭州市 | 余杭区 | 63 | 余杭a-1 | 杭州余杭星桥石料厂 | 120.2311 | 30.4006 | 星桥街道 | 14000 |
| 杭州市 | 余杭区 | 64 | 余杭a-2 | 杭州水泥集团有限公司杭州水泥厂 | 120.2200 | 30.4022 | 星桥街道 | 14000 |
| 杭州市 | 余杭区 | 65 | 余杭区-10 | 杭州余杭区中泰乡七介山石矿 | 119.8588 | 30.2204 | 中泰街道 | 18266 |
| 杭州市 | 余杭区 | 66 | 余杭区-12 | 杭州余杭中泰东溪桥石矿 | 119.9007 | 30.2151 | 中泰街道 | 38664 |
| 杭州市 | 余杭区 | 67 | 余杭区-13 | 余杭区郭家5号石灰岩矿 | 119.9090 | 30.2245 | 中泰街道 | 23787 |
| 杭州市 | 余杭区 | 68 | 余杭区-14 | 余杭中泰金村秦岭石矿 | 119.9240 | 30.2204 | 中泰街道 | 44264 |
| 杭州市 | 余杭区 | 69 | 余杭区-16 | 余杭区中泰街道采石场 | 119.9247 | 30.1919 | 中泰街道 | 10890 |
| 杭州市 | 余杭区 | 70 | 余杭区-17 | 杭州余杭泰山巴家桥石料厂 | 119.8799 | 30.1930 | 中泰街道 | 32185 |
| 杭州市 | 余杭区 | 71 | 余杭区-19 | 杭州沥青拌和厂迁扩建工程采矿权 | 119.8660 | 30.2367 | 中泰街道 | 163186 |
| 杭州市 | 余杭区 | 72 | 余杭区-2 | 杭州余杭风沙岭石矿 | 119.8482 | 30.4304 | 径山镇 | 19222 |
| 杭州市 | 余杭区 | 73 | 余杭区-20 | 杭州双联白云石矿 | 119.9373 | 30.2105 | 中泰街道 | 127348 |
| 杭州市 | 余杭区 | 74 | 余杭区-6 | 杭州余杭闲林白云石总厂 | 119.9528 | 30.2111 | 闲林街道 | 45831 |
| 杭州市 | 余杭区 | 75 | 余杭区-7 | 闲林石矿 | 119.9650 | 30.2180 | 闲林街道 | 14176 |
| 杭州市 | 余杭区 | 76 | 余杭区-9 | 杭州余杭中泰章岭白云石料厂太照矿区 | 119.8544 | 30.2142 | 中泰街道 | 74547 |
| 杭州市 | 余杭区 | 77 | 余杭区-3a | 杭州余杭中泰孟坞反山白云石矿 | 119.9358 | 30.2097 | 中泰街道 | 14000 |
| 宁波市 | 北仑区 | 78 | 北仑区-4 | 宁波市北仑区小港街道长山村姜桐岙石矿 | 121.7427 | 29.9065 | 小港街道 | 169710 |
| 宁波市 | 北仑区 | 79 | 北仑区-5 | 宁波市北仑区枫林联丰采石场 | 121.7218 | 29.8988 | 小港街道 | 39148 |
| 宁波市 | 北仑区 | 80 | 北仑区-50 | 宁波港股份有限公司上宅村外山咀山采石场 | 122.0858 | 29.8889 | 白峰 | 18461 |
| 宁波市 | 北仑区 | 81 | 北仑区-51 | 宁波市北仑郭巨峙南围涂工程寺湾石矿 | 122.0867 | 29.8639 | 白峰 | 10561 |
| 宁波市 | 北仑区 | 82 | 北仑区-16 | 宁波市北仑区萤石矿场 | 121.7910 | 29.8682 | 大碶街道 | 15452 |
| 宁波市 | 北仑区 | 83 | 北仑区-18 | 宁波市北仑区柴桥街道后所村狮子山石矿 | 121.9576 | 29.8793 | 柴桥街道 | 22111 |
| 宁波市 | 北仑区 | 84 | 北仑区-23 | 宁波亚洲浆纸业有限公司北仑小港井跟山开挖场平工程矿点 | 121.7539 | 29.9633 | 戚家山街道 | 104891 |
| 宁波市 | 北仑区 | 85 | 北仑区-29 | 宁波市北仑区小港街道钟家桥村葛家岙南石矿 | 121.6731 | 29.8769 | 小港街道 | 94798 |
| 宁波市 | 北仑区 | 86 | 北仑区-31 | 宁波市北仑区梅山乡碑塔马头山石矿 | 122.0146 | 29.7955 | 梅山街道 | 31388 |
| 宁波市 | 北仑区 | 87 | 北仑区-40 | 宁波市北仑区柴桥街道群立红星岭石矿 | 121.9107 | 29.8337 | 柴桥街道 | 35888 |
| 宁波市 | 北仑区 | 88 | 北仑区-44 | 宁波市北仑区柴桥街道王家麓村蛇肚岭石矿 | 121.9069 | 29.8259 | 柴桥街道 | 30065 |
| 宁波市 | 北仑区 | 89 | 北仑区-46 | 宁波北仑区柴桥后所狮子山采石场 | 121.9578 | 29.8853 | 柴桥 | 29184 |
| 宁波市 | 北仑区 | 90 | 北仑区-49 | 宁波市北仑区白峰镇港口村大潭岗石矿 | 122.0136 | 29.8689 | 白峰 | 18514 |
| 宁波市 | 北仑区 | 91 | 北仑区-7 | 宁波市北仑区大矸街道绿化村布陈岭石矿 | 121.7502 | 29.9059 | 大碶街道 | 46538 |
| 宁波市 | 慈溪市 | 92 | 慈溪市-10 | 慈溪市高家轧石厂 | 121.2889 | 30.1353 | 匡堰镇 | 118965 |
| 宁波市 | 慈溪市 | 93 | 慈溪市-30 | 慈溪市东山头立新采石场 | 121.4149 | 30.2042 | 观海卫镇 | 23223 |
| 宁波市 | 慈溪市 | 94 | 慈溪市-42 | 慈溪市梅湖建筑材料有限公司 | 121.2242 | 30.0947 | 横河 | 10340 |
| 宁波市 | 慈溪市 | 95 | 慈溪市-43 | 慈溪市桥头镇五姓北塘 | 121.3567 | 30.1508 | 桥头 | 10540 |
| 宁波市 | 慈溪市 | 96 | 慈溪市-12 | 慈溪市彭桥黄墙弄轧石厂 | 121.2729 | 30.1363 | 横河镇 | 8135 |
| 宁波市 | 奉化市 | 97 | 奉化市-15 | 浙江省奉化市裘村黄贤木鱼山废弃矿山 | 121.5790 | 29.5575 | 裘村镇 | 70407 |
| 宁波市 | 奉化市 | 98 | 奉化市-36 | 奉化市溪口镇状元岙采石场 | 121.2748 | 29.7100 | 溪口镇 | 36162 |
| 宁波市 | 奉化市 | 99 | 奉化县-10 | 奉化市红胜海塘续建工程 莼湖镇塘头村八面琦山采石场 | 121.4701 | 29.5219 | 莼湖镇 | 58473 |
| 宁波市 | 奉化市 | 100 | 奉化县-11 | 奉化市红胜海塘续建工程 莼湖镇栖凤村踢倒岩采石场 | 121.5259 | 29.5238 | 莼湖镇 | 43784 |
| 宁波市 | 奉化市 | 101 | 奉化县-16 | 浙江省奉化市裘村镇肖家坎废弃矿山 | 121.5913 | 29.5592 | 裘村镇 | 40833 |
| 宁波市 | 奉化市 | 102 | 奉化县-18 | 奉化市尚田镇许家采石场 | 121.3720 | 29.5754 | 尚田镇 | 66897 |
| 宁波市 | 江北区 | 103 | 江北区-3 | 宁波市乍山洪陈采石场 | 121.4137 | 29.9474 | 慈城镇 | 121793 |
| 宁波市 | 江北区 | 104 | 江北区-4 | 宁波市江北区慈城镇龚冯村、 黄山村东乌石山富家岭普通建筑用石料矿 | 121.3849 | 29.9725 | 慈城镇 | 142562 |
| 宁波市 | 江北区 | 105 | 江北区-1 | 方界采石场 | 121.4620 | 29.9584 | 洪塘街道 | 10850 |
| 宁波市 | 宁海县 | 106 | 宁海县-9 | 宁海县冠庄社区九炮龙废弃矿山 | 121.4141 | 29.3424 | 桃源街道 | 12500 |
| 宁波市 | 宁海县 | 107 | 宁海-1 | 宁海县长街镇九江南侧采石场 | 121.7062 | 29.2633 | 长街镇 | 33578 |
| 宁波市 | 宁海县 | 108 | 宁海-10 | 宁海县洞口庙水库东侧采石场 | 121.4212 | 29.4419 | 西店镇 | 7500 |
| 宁波市 | 宁海县 | 109 | 宁海-11 | 宁海县洞口庙水库北侧采石场 | 121.4181 | 29.4404 | 西店镇 | 10146 |
| 宁波市 | 宁海县 | 110 | 宁海-2 | 宁海县长街镇车岙港水库管理处裸露山体 | 121.7190 | 29.2705 | 长街镇 | 9497 |
| 宁波市 | 宁海县 | 111 | 宁海-3 | 宁海县大佳何镇后洋村东侧开挖山体 | 121.5611 | 29.4243 | 大佳何镇 | 6920 |
| 宁波市 | 宁海县 | 112 | 宁海-4 | 宁海县力洋镇明港变电所西侧采石场 | 121.6309 | 29.1902 | 力洋镇 | 12028 |
| 宁波市 | 宁海县 | 113 | 宁海-5 | 宁海县悦腾文具有限公司东侧开挖山体 | 121.4170 | 29.3671 | 梅林街道 | 8800 |
| 宁波市 | 宁海县 | 114 | 宁海-6 | 宁海县梅林一晓五金厂北侧开挖山体 | 121.4194 | 29.3709 | 梅林街道 | 3853 |
| 宁波市 | 宁海县 | 115 | 宁海-7 | 宁海县梅林街道开挖山体 | 121.4207 | 29.3733 | 梅林街道 | 7043 |
| 宁波市 | 宁海县 | 116 | 宁海-8 | 宁海县桃源街道电渡厂东侧科园北路道路边坡 | 121.4830 | 29.3637 | 桃源街道 | 9140 |
| 宁波市 | 象山县 | 117 | 象山县-16 | 鹤浦虎头岩石场 | 121.9320 | 29.4549 | 爵溪街道 | 55716 |
| 宁波市 | 象山县 | 118 | 象山县-21 | 象山县墙头镇废弃矿山 | 121.8319 | 29.4857 | 墙头镇 | 68530 |
| 宁波市 | 象山县 | 119 | 象山县-31 | 贤庠平岭头石场 | 121.8480 | 29.5611 | 贤庠镇 | 28520 |
| 宁波市 | 象山县 | 120 | 象山县-10 | 石浦蒋家湾石场 | 121.8970 | 29.2014 | 石浦镇 | 52619 |
| 宁波市 | 象山县 | 121 | 象山县-11 | 象山泗洲头万金山方亚石场 | 121.7569 | 29.3673 | 泗洲头镇 | 35429 |
| 宁波市 | 象山县 | 122 | 象山县-15 | 象山县大目涂二期围垦工程老虎洞石场 | 121.9061 | 29.4010 | 东陈乡 | 104179 |
| 宁波市 | 象山县 | 123 | 象山县-18 | 象山西周衣岩山石场 | 121.7002 | 29.4638 | 西周镇 | 32224 |
| 宁波市 | 象山县 | 124 | 象山县-22 | 爵溪石城山石场 | 121.9554 | 29.4966 | 爵溪街道 | 5549 |
| 宁波市 | 象山县 | 125 | 象山县-23 | 象山墙头洋北石场 | 121.8324 | 29.5017 | 墙头镇 | 51884 |
| 宁波市 | 象山县 | 126 | 象山县-29 | 象山产业区投资建设有限公司长旗嘴山石场 | 121.9144 | 29.5338 | 大徐镇 | 50800 |
| 宁波市 | 象山县 | 127 | 象山县-3 | 象山西周庆丰桥石场 | 121.7056 | 29.4553 | 西周镇 | 19705 |
| 宁波市 | 象山县 | 128 | 象山县-6 | 象山鹤浦鹤南石场 | 121.9036 | 29.1416 | 鹤浦镇 | 27345 |
| 宁波市 | 象山县 | 129 | 象山县-7 | 象山县鹤浦镇前山石场 | 121.9216 | 29.1546 | 鹤浦镇 | 6819 |
| 宁波市 | 象山县 | 130 | 象山县-9 | 石浦葛屿山石场 | 121.9236 | 29.1951 | 石浦镇 | 11472 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 131 | 鄞州区-25 | 宁波市鄞州区瞻岐镇横岭下石料矿 | 121.8588 | 29.7480 | 瞻岐镇 | 10301 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 132 | 鄞州区-29 | 宁波市鄞州瞻岐东城乌岩兑采石场 | 121.7981 | 29.7398 | 瞻岐镇 | 45063 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 133 | 鄞州区-12 | 宁波市鄞州区东吴东平采石场 | 121.7008 | 29.8078 | 东吴镇 | 75362 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 134 | 鄞州区-15 | 宁波市鄞州东吴富建采石场 | 121.7208 | 29.7989 | 东吴镇 | 15069 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 135 | 鄞州区-16 | 东吴北村采石场 | 121.7216 | 29.8022 | 东吴镇 | 17141 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 136 | 鄞州区-20 | 宁波市鄞州区咸祥新湾采石场 | 121.7620 | 29.6378 | 咸祥镇 | 26433 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 137 | 鄞州区-26 | 鄞州区咸祥镇杨空岙采石场 | 121.7965 | 29.6711 | 咸祥镇 | 50911 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 138 | 鄞州区-3 | 梅墟上王采石二场 | 121.6684 | 29.8882 | 梅墟街道 | 42419 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 139 | 鄞州区-34 | 横街西村燕子河第三采石场 | 121.3739 | 29.8463 | 横街镇 | 35533 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 140 | 鄞州区-36 | 宁波市鄞州鄞江凤山采石一场 | 121.3528 | 29.7927 | 鄞江镇 | 78856 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 141 | 鄞州区-37 | 鄞江镇小溪采石场 | 121.3591 | 29.8002 | 鄞江镇 | 12788 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 142 | 鄞州区-38 | 宁波市鄞州横街镇长发石场 | 121.3614 | 29.8846 | 横街镇 | 82587 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 143 | 鄞州区-40 | 集士港赛兴采石场 | 121.3905 | 29.8999 | 集士港镇 | 95099 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 144 | 鄞州区-41 | 宁波市鄞州高桥乔务岭采石场 | 121.3950 | 29.9330 | 高桥镇 | 73487 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 145 | 鄞州区-47 | 宁波市鄞州横溪大岙预制轧石场 | 121.5789 | 29.6812 | 横溪镇 | 70205 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 146 | 鄞州区-48 | 宁波市鄞州区姜山樟山采石场 | 121.5698 | 29.7093 | 姜山镇 | 56395 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 147 | 鄞州区-50 | 鄞县云龙回龙庵采石场 | 121.6133 | 29.7582 | 云龙镇 | 9503 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 148 | 鄞州区-53 | 鄞州鄞江志明石场 | 121.3499 | 29.7843 | 鄞江镇 | 22664 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 149 | 鄞州区-55 | 鄞州隆安采石场 | 121.7012 | 29.8237 | 五乡镇 | 161081 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 150 | 鄞州区-57 | 宁波市鄞州横街雷早岙采石场 | 121.3421 | 29.8754 | 横街镇 | 51518 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 151 | 鄞州区-64 | 鄞州梅园大桥采石场 | 121.3598 | 29.8067 | 鄞江镇 | 30951 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 152 | 鄞州区-67 | 鄞州鄞江梅园采石场 | 121.3637 | 29.8155 | 鄞江镇 | 88443 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 153 | 鄞州区-68 | 鄞州鄞江大桥第二石场 | 121.3678 | 29.8191 | 鄞江镇 | 102229 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 154 | 鄞州区-7 | 鄞州五乡国海采石场 | 121.7349 | 29.8387 | 五乡镇 | 9391 |
| 宁波市 | 鄞州区 | 155 | 鄞州区-9 | 宁波市鄞州五乡天旺采石场 | 121.7455 | 29.8340 | 五乡镇 | 112728 |
| 宁波市 | 余姚市 | 156 | 余姚市-29 | 余姚市三七市采石场 | 121.3679 | 30.0315 | 三七市镇 | 105601 |
| 宁波市 | 余姚市 | 157 | 余姚市-20 | 余姚市泗门镇东蒲采石场 | 121.0302 | 30.1394 | 泗门镇 | 74825 |
| 宁波市 | 余姚市 | 158 | 余姚市-3 | 余姚市余姚镇康山范家石子塘 | 121.1322 | 30.0814 | 阳明街道 | 202862 |
| 宁波市 | 余姚市 | 159 | 余姚市-43 | 余姚市低塘街道黄清堰村第四采石场 | 121.1852 | 30.1455 | 低塘街道 | 116724 |
| 宁波市 | 余姚市 | 160 | 余姚市-44 | 余姚市低塘街道洋山村经济合作社 | 121.2063 | 30.1449 | 低塘街道 | 183072 |
| 宁波市 | 余姚市 | 161 | 余姚市-5 | 余姚市科环潘巷采石有限公司 | 121.1045 | 30.0721 | 阳明街道 | 74010 |
| 宁波市 | 余姚市 | 162 | 余姚市-7 | 余姚市姚北采石场 | 121.1277 | 30.1111 | 阳明街道 | 119941 |
| 宁波市 | 余姚市 | 163 | 余姚市-9 | 余姚市马渚镇西山下村采石场 | 121.0376 | 30.0646 | 马渚镇 | 31506 |
| 宁波市 | 镇海区 | 164 | 镇海区-12 | 宁波市镇海杜夹岙轧石场 | 121.5272 | 30.0258 | 九龙湖 | 10900 |
| 宁波市 | 镇海区 | 165 | 镇海区-3 | 镇海区岚山采石场 | 121.6189 | 30.0330 | 澥浦镇 | 43233 |
| 宁波市 | 镇海区 | 166 | 镇海区-11 | 宁波市镇海汶溪中心轧石场 | 121.5006 | 30.0143 | 九龙湖镇 | 90597 |
| 宁波市 | 镇海区 | 167 | 镇海区-2 | 宁波市镇海区河头杜郭大岙轧石场 | 121.5214 | 30.0193 | 九龙湖镇 | 24914 |
| 宁波市 | 镇海区 | 168 | 镇海区-5 | 宁波市镇海昌发轧石厂 | 121.5153 | 30.0169 | 九龙湖镇 | 31914 |
| 温州市 | 苍南县 | 169 | 苍南县-11 | 苍南县洋头石材有限公司 | 120.5488 | 27.4675 | 钱库镇 | 47819 |
| 温州市 | 苍南县 | 170 | 苍南县-28 | 苍南县杨勤祖采石场 | 120.3432 | 27.4472 | 灵溪镇 | 37744 |
| 温州市 | 苍南县 | 171 | 苍南县-59 | 苍南县藻溪绿都石材厂 | 120.4446 | 27.4751 | 藻溪镇 | 17344 |
| 温州市 | 乐清市 | 172 | 乐清市-21 | 乐清市胜利塘北片围垦工程建设配套矿点 | 121.0362 | 28.1484 | 虹桥镇 | 16255 |
| 温州市 | 乐清市 | 173 | 乐清市-30 | 乐清市三旗集团废弃矿山 | 120.8207 | 28.0332 | 北白象镇 | 32560 |
| 温州市 | 乐清市 | 174 | 乐清市-49 | 乐清市雁荡镇李迪青采石场 | 121.1571 | 28.3738 | 雁荡镇 | 18660 |
| 温州市 | 乐清市 | 175 | 乐清市-60 | 乐清市山田采石场 | 120.9769 | 28.2367 | 淡溪镇 | 60458 |
| 温州市 | 乐清市 | 176 | 乐清市-63 | 乐清市清江镇夏功华采石场 | 121.0850 | 28.2966 | 清江镇 | 52902 |
| 温州市 | 龙湾区 | 177 | 龙湾区-8 | 温州市龙湾区状元镇西台 矿山自然生态环境治理工程 | 120.7483 | 27.9534 | 状元街道 | 29536 |
| 温州市 | 龙湾区 | 178 | 龙湾区-6 | 温州市龙湾底岭下光虎采石场 | 120.7755 | 27.9651 | 瑶溪街道 | 9218 |
| 温州市 | 鹿城区 | 179 | 鹿城区-14 | 温州市鹿城区上戍乡门前山建筑石料矿区 | 120.5514 | 28.0883 | 上戍 | 10003 |
| 温州市 | 鹿城区 | 180 | 鹿城区-8 | 温州市鹿城临江天成采石场 | 120.4867 | 28.1248 | 藤桥镇 | 23026 |
| 温州市 | 鹿城区 | 181 | 鹿城区-15 | 温州市鹿城区城市管理局基地建设用矿山 | 120.6461 | 27.9750 | 南汇街道 | 37136 |
| 温州市 | 鹿城区 | 182 | 鹿城区-16 | 温州市鹿城双屿龙前山采石场 | 120.5628 | 28.0461 | 双屿 | 12031 |
| 温州市 | 鹿城区 | 183 | 鹿城区-2 | 温州市山发建筑石料有限公司 | 120.5484 | 28.1266 | 藤桥镇 | 39883 |
| 温州市 | 瓯海区 | 184 | 瓯海区-13 | 温州市瓯海区潘桥镇泉塘村 陈溪坑普通建筑石料矿区 | 120.5893 | 27.9164 | 潘桥街道 | 82806 |
| 温州市 | 瓯海区 | 185 | 瓯海区-20 | 温州市南白象鹅湖国平采石场 | 120.6644 | 27.9224 | 南白象街道 | 83463 |
| 温州市 | 瓯海区 | 186 | 瓯海区-21 | 温州市瓯海区潘桥镇焦下村猫狸摔山普通建筑石料矿区 | 120.5964 | 27.9286 | 潘桥街道 | 72504 |
| 温州市 | 瓯海区 | 187 | 瓯海区-27 | 温州市潘桥建冬采石场 | 120.5634 | 27.9659 | 潘桥街道 | 64971 |
| 温州市 | 瓯海区 | 188 | 瓯海区-28 | 温州市瓯海区长丰普通建筑石料矿区 | 120.5580 | 27.9400 | 潘桥街道 | 94461 |
| 温州市 | 瓯海区 | 189 | 瓯海区-29 | 温州市娄桥东风矿区 | 120.6301 | 27.9642 | 娄桥街道 | 54896 |
| 温州市 | 瓯海区 | 190 | 瓯海区-6 | 温州市瓯海区泽雅镇天长普通建筑石料矿 | 120.4940 | 28.0243 | 泽雅镇 | 86314 |
| 温州市 | 瓯海区 | 191 | 瓯海区-9 | 温州市方岙废弃采石场 | 120.5536 | 27.9206 | 潘桥街道 | 45494 |
| 温州市 | 瓯海区 | 192 | 瓯海区-11 | 温州市瓯海区潘桥镇泉塘村石尖山普通建筑石料矿区 | 120.5822 | 27.9155 | 潘桥街道 | 36173 |
| 温州市 | 瓯海区 | 193 | 瓯海区-22 | 温州市大众采石场 | 120.6259 | 27.9140 | 丽岙街道 | 15338 |
| 温州市 | 瓯海区 | 194 | 瓯海区-23 | 温州市丽岙姜宅采石场 | 120.6245 | 27.9095 | 丽岙街道 | 17689 |
| 温州市 | 瓯海区 | 195 | 瓯海区-30 | 温州市丽岙茶龙采石场 | 120.6237 | 27.9154 | 丽岙街道 | 21723 |
| 温州市 | 瓯海区 | 196 | 瓯海区-31 | 瓯海区仙岩社帆村废弃矿山 | 120.6640 | 27.9035 | 仙岩街道 | 11090 |
| 温州市 | 瓯海区 | 197 | 瓯海区-32 | 温州市岩二采石场 | 120.6681 | 27.8928 | 仙岩街道 | 11230 |
| 温州市 | 瓯海区 | 198 | 瓯海区-5 | 温州市梧埏永生采石场 | 120.6418 | 27.9541 | 梧田街道 | 10406 |
| 温州市 | 瓯海区 | 199 | 瓯海区-7 | 温州市瓯海区梧田街道南堡废弃采石场 | 120.6411 | 27.9693 | 梧田街道 | 40000 |
| 温州市 | 平阳县 | 200 | 平阳县-19 | 平阳县大自然采石场 | 120.4798 | 27.5990 | 鳌江镇 | 75000 |
| 温州市 | 平阳县 | 201 | 平阳县-30 | 平阳县桃源乡镇曾山北取土一场 | 120.4540 | 27.5946 | 桃源乡 | 10392 |
| 温州市 | 平阳县 | 202 | 平阳县-32 | 平阳县钱仓东江采石场 | 120.4694 | 27.5900 | 钱仓 | 11343 |
| 温州市 | 平阳县 | 203 | 平阳县-33 | 平阳县麻步镇上周采石场 | 120.3981 | 27.6031 | 麻步 | 13241 |
| 温州市 | 平阳县 | 204 | 平阳县-34 | 平阳县萧江西炉开山队采石场 | 120.4692 | 27.5908 | 萧江 | 15454 |
| 温州市 | 平阳县 | 205 | 平阳县-6 | 平阳县敖江墨城青山采石场 | 120.6048 | 27.5979 | 鳌江镇 | 30037 |
| 温州市 | 平阳县 | 206 | 平阳县-1 | 平阳县凤卧镇洋头采石一场 | 120.2777 | 27.6403 | 水头镇 | 18779 |
| 温州市 | 平阳县 | 207 | 平阳县-15 | 平阳县垟山采石场 | 120.5333 | 27.7295 | 昆阳镇 | 49046 |
| 温州市 | 平阳县 | 208 | 平阳县-17 | 平阳县务洋仙岩山石料场九分场 | 120.5916 | 27.6753 | 昆阳镇 | 15164 |
| 温州市 | 平阳县 | 209 | 平阳县-21 | 平阳县榆洋镇榆北采石场 | 120.6108 | 27.6783 | 万全镇 | 14759 |
| 温州市 | 平阳县 | 210 | 平阳县-23 | 平阳县高速公路平苍段联南取土场 | 120.6182 | 27.6769 | 鳌江镇 | 2454 |
| 温州市 | 平阳县 | 211 | 平阳县-25 | 平阳县榆洋镇麻车采石场 | 120.6232 | 27.6617 | 万全镇 | 8013 |
| 温州市 | 平阳县 | 212 | 平阳县-28 | 平阳县腾蛟镇驷马采石场 | 120.3230 | 27.6972 | 腾蛟镇 | 5000 |
| 温州市 | 平阳县 | 213 | 平阳县-31 | 平阳县滩涂围垦开发建设有限公司海滨采石场 | 120.6469 | 27.6617 | 西湾 | 12301 |
| 温州市 | 平阳县 | 214 | 平阳县-5 | 平阳县山根采石场 | 120.6083 | 27.6164 | 鳌江镇 | 91989 |
| 温州市 | 平阳县 | 215 | 平阳县-7 | 平阳县梅溪双龙采石场 | 120.4639 | 27.6085 | 鳌江镇 | 58372 |
| 温州市 | 瑞安市 | 216 | 瑞安市-13 | 浙江省温州市瑞安市飞云马头普通建筑石料矿区 | 120.5654 | 27.7731 | 飞云街道 | 58342 |
| 温州市 | 瑞安市 | 217 | 瑞安市-5 | 浙江省温州市瑞安市塘下镇中北普通建筑石料矿区 | 120.6837 | 27.8667 | 塘下镇 | 68884 |
| 温州市 | 瑞安市 | 218 | 瑞安市-11 | 浙江省温州市瑞安市莘塍镇西岙矿山 | 120.6474 | 27.8043 | 安阳街道 | 47544 |
| 温州市 | 瑞安市 | 219 | 瑞安市-14 | 瑞安市塘下镇陈岙采石场 | 120.7440 | 27.8567 | 塘下镇 | 10880 |
| 温州市 | 瑞安市 | 220 | 瑞安市-15 | 瑞安市飞云镇龟山采石场 | 120.5650 | 27.7792 | 飞云镇 | 10908 |
| 温州市 | 瑞安市 | 221 | 瑞安市-17 | 塘下镇凤山村青岙山头废弃矿山 | 120.7192 | 27.8319 | 塘下镇 | 62000 |
| 温州市 | 瑞安市 | 222 | 瑞安市-18 | 马屿镇焦浦村（京屿线公路边）废弃矿山 | 120.3858 | 27.7842 | 马屿镇 | 6580 |
| 温州市 | 瑞安市 | 223 | 瑞安市-3 | 浙江省温州市瑞安市塘下镇海安办事处凤山普通建筑石料 | 120.7181 | 27.8411 | 塘下镇 | 147094 |
| 温州市 | 瑞安市 | 224 | 瑞安市-6 | 凤士废弃矿山 | 120.6515 | 27.8501 | 塘下镇 | 67591 |
| 温州市 | 瑞安市 | 225 | 瑞安市-8 | 瑞安市公航市政工程开发有限公司采石场 | 120.5722 | 27.7582 | 飞云街道 | 39107 |
| 温州市 | 泰顺县 | 226 | 泰顺县-7 | 泰顺县顺达矿区 | 119.7664 | 27.4952 | 罗阳镇 | 109115 |
| 温州市 | 永嘉县 | 227 | 永嘉县-1 | 永嘉县罗浮永顺采石场 | 120.6539 | 28.0588 | 江北街道 | 14515 |
| 温州市 | 永嘉县 | 228 | 永嘉县-11 | 永嘉县乌牛永康碎石场 | 120.7815 | 28.0371 | 乌牛街道 | 7203 |
| 温州市 | 永嘉县 | 229 | 永嘉县-12 | 永嘉县黄田雅林石料场 | 120.7071 | 28.0626 | 黄田街道 | 45586 |
| 温州市 | 永嘉县 | 230 | 永嘉县-14 | 永嘉县三元堂采石有限公司 | 120.6920 | 28.1773 | 北城街道 | 48542 |
| 温州市 | 永嘉县 | 231 | 永嘉县-2 | 永嘉县瓯北振兴采石场 | 120.6505 | 28.0663 | 江北街道 | 55379 |
| 温州市 | 永嘉县 | 232 | 永嘉县-24 | 永嘉县桥下西岙山废弃采矿点（市局两路两侧） | 120.5662 | 28.1295 | 桥下镇 | 69000 |
| 温州市 | 永嘉县 | 233 | 永嘉县-26 | 永嘉县瓯北镇长岙普通建筑石料矿区 | 120.7161 | 28.0455 | 三江街道 | 49840 |
| 湖州市 | 安吉县 | 234 | 安吉县-26 | 安吉县青石山石矿 | 119.6664 | 30.8443 | 天子湖镇 | 126693 |
| 湖州市 | 安吉县 | 235 | 安吉县-27 | 安吉县永昌建材（梅溪青芝山）石料矿 | 119.7035 | 30.8374 | 天子湖镇 | 166512 |
| 湖州市 | 安吉县 | 236 | 安吉县-49 | 梅溪青山石矿 | 119.6900 | 30.8354 | 梅溪镇 | 17561 |
| 湖州市 | 吴兴区 | 237 | 吴兴区-26 | 湖州市华阳矿业有限公司 | 120.0397 | 30.7284 | 东林镇 | 86042 |
| 湖州市 | 吴兴区 | 238 | 吴兴区-22 | 浙江三狮集团湖州达强建材有限公司采石场 | 119.9724 | 30.9263 | 杨家埠街道 | 111954 |
| 湖州市 | 长兴县 | 239 | 长兴县-3 | 长兴县吴山文华建筑石料厂 | 119.8313 | 30.8237 | 和平镇 | 30177 |
| 湖州市 | 长兴县 | 240 | 长兴县-31 | 长广集团公司花石山石灰石矿 | 119.7451 | 31.0920 | 煤山镇 | 114376 |
| 湖州市 | 长兴县 | 241 | 长兴县-32 | 长兴县煤山登峰矿业有限公司燕子矿区 | 119.7367 | 31.0845 | 煤山镇 | 97367 |
| 湖州市 | 长兴县 | 242 | 长兴县-39 | 长兴县白岘乡采石场 | 119.6674 | 31.0955 | 白岘乡 | 117064 |
| 湖州市 | 长兴县 | 243 | 长兴县-4 | 长兴县吴山吉昌石料厂 | 119.8335 | 30.8239 | 和平镇 | 177965 |
| 湖州市 | 长兴县 | 244 | 长兴县-42 | 长兴县泗安镇采石场 | 119.7263 | 30.8726 | 泗安镇 | 114778 |
| 湖州市 | 长兴县 | 245 | 长兴县-44 | 长兴县管埭塔山石英石矿 | 119.7429 | 30.8652 | 林城镇 | 109663 |
| 湖州市 | 长兴县 | 246 | 长兴县-46 | 长兴县吴山利清建筑石料厂 | 119.8374 | 30.7967 | 和平镇 | 168919 |
| 湖州市 | 长兴县 | 247 | 长兴县-23 | 长兴县洪桥照山石矿 | 120.0398 | 30.9677 | 洪桥镇 | 60178 |
| 湖州市 | 长兴县 | 248 | 长兴县-28 | 长兴白岘尚儒矿业有限公司 | 119.6911 | 31.1329 | 白岘乡 | 67195 |
| 湖州市 | 长兴县 | 249 | 长兴县-63 | 长兴县耀华制陶有限公司陶土矿 | 119.7850 | 31.0631 | 小浦 | 12039 |
| 嘉兴市 | 海宁市 | 250 | 海宁县-2 | 海宁市尖山石料有限公司矿区 | 120.7456 | 30.3580 | 黄湾镇 | 24000 |
| 嘉兴市 | 海盐县 | 251 | 海盐县-3 | 海盐县秦山实业总公司石料厂 | 120.9319 | 30.4436 | 秦山街道 | 62000 |
| 嘉兴市 | 海盐县 | 252 | 海盐县-2 | 海盐县澉浦镇翠屏山矿区 | 120.8773 | 30.4030 | 澉浦镇 | 60000 |
| 绍兴市 | 柯桥区 | 253 | 柯桥区-16 | 绍兴县红墙下石料场 | 120.5774 | 29.8497 | 平水镇 | 61351 |
| 绍兴市 | 柯桥区 | 254 | 柯桥区-32 | 绍兴县广佳建材有限公司 | 120.4859 | 30.0024 | 福全镇 | 59997 |
| 绍兴市 | 柯桥区 | 255 | 柯桥区-37 | 绍兴县齐贤金白山石料场 | 120.5385 | 30.1353 | 齐贤镇 | 5135 |
| 绍兴市 | 柯桥区 | 256 | 柯桥区-47 | 绍兴县福全中祥石料场 | 120.4929 | 30.0089 | 福全镇 | 74522 |
| 绍兴市 | 上虞区 | 257 | 上虞区-1 | 上虞市龙腾矿业有限公司 | 120.8050 | 29.8888 | 上浦镇 | 135888 |
| 绍兴市 | 上虞区 | 258 | 上虞区-10 | 上虞市东山建筑实业总公司采石队 | 120.8522 | 29.9830 | 曹娥街道 | 55885 |
| 绍兴市 | 上虞区 | 259 | 上虞区-12 | 上虞市曹娥街道蒿庄蒿坝联合矿队矿区 | 120.8527 | 29.9626 | 曹娥街道 | 76600 |
| 绍兴市 | 上虞区 | 260 | 上虞区-13 | 上虞市曹娥街道蒿氏飞宇联发矿队矿区 | 120.8480 | 29.9694 | 曹娥街道 | 116586 |
| 绍兴市 | 上虞区 | 261 | 上虞区-29 | 上虞市小越镇采石场 | 120.9153 | 30.0669 | 小越镇 | 28003 |
| 绍兴市 | 上虞区 | 262 | 上虞区-34 | 上虞市越梦矿业有限公司 | 120.7624 | 30.0656 | 道墟镇 | 51343 |
| 绍兴市 | 上虞区 | 263 | 上虞区-3 | 上虞市长塘基山建筑石料厂 | 120.8101 | 29.9736 | 东关街道 | 60288 |
| 绍兴市 | 上虞区 | 264 | 上虞区-37 | 湖村马山废弃矿 | 120.8304 | 29.9784 | 东关街道 | 10800 |
| 绍兴市 | 上虞区 | 265 | 上虞区-5 | 上浦梅坞村采石场 | 120.8330 | 29.9306 | 上浦镇 | 7209 |
| 绍兴市 | 嵊州市 | 266 | 嵊州市-64 | 甘霖镇大王田湾村建筑石料矿 | 120.6867 | 29.4721 | 甘霖镇 | 43560 |
| 绍兴市 | 新昌县 | 267 | 新昌县-6 | 新昌县大洋山轧石有限公司大洋山轧石场 | 120.9510 | 29.4517 | 南明街道 | 24810 |
| 绍兴市 | 越城区 | 268 | 越城区-21 | 绍兴顺隆矿业有限公司 | 120.5838 | 29.9229 | 鉴湖镇 | 124827 |
| 绍兴市 | 越城区 | 269 | 越城区-36 | 绍兴县富盛方岙石料场 | 120.7520 | 29.9870 | 富盛镇 | 137888 |
| 绍兴市 | 越城区 | 270 | 越城区-12 | 荷湖石料场（袍江开发区斗门镇荷湖石料二场） | 120.5865 | 30.1275 | 斗门镇 | 14268 |
| 绍兴市 | 越城区 | 271 | 越城区-14 | 绍兴市斗门金鑫石料场 | 120.5822 | 30.1140 | 斗门镇 | 49219 |
| 绍兴市 | 越城区 | 272 | 越城区-16 | 绍兴市国水建材厂石料矿 | 120.5786 | 30.1165 | 斗门镇 | 27018 |
| 绍兴市 | 越城区 | 273 | 越城区-19 | 绍兴市斗门镇三江石料厂废弃矿 | 120.5935 | 30.1247 | 斗门镇 | 104040 |
| 绍兴市 | 越城区 | 274 | 越城区-20 | 绍兴市越城区鉴湖石英矿废弃矿山治理工程建筑石料矿 | 120.5619 | 29.9516 | 鉴湖镇 | 22626 |
| 绍兴市 | 越城区 | 275 | 越城区-23 | 绍兴市东湖中心石料厂 | 120.6558 | 29.9700 | 东湖 | 11000 |
| 绍兴市 | 越城区 | 276 | 越城区-25 | 绍兴县富盛镇乌石石料场 | 120.7378 | 29.9758 | 富盛 | 13365 |
| 绍兴市 | 越城区 | 277 | 越城区-38 | 绍兴县富盛镇三溪口建筑石料矿 | 120.7329 | 29.9256 | 富盛镇 | 152300 |
| 绍兴市 | 越城区 | 278 | 越城区-9 | 绍兴市越城区皋埠镇上蒋建筑石料矿 | 120.6672 | 29.9787 | 皋埠镇 | 20998 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 279 | 诸暨市-145 | 陶朱街道前宅村石料矿 | 120.1525 | 29.7706 | 陶朱 | 12300 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 280 | 诸暨市-154 | 暨阳街道五浦头村江龙山石矿 | 120.2689 | 29.7669 | 暨阳街道 | 11100 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 281 | 诸暨市-38 | 诸暨市浣东陶家石灰石矿 | 120.3453 | 29.7983 | 浣东街道 | 19575 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 282 | 诸暨市-4 | 暨阳街道马岭下国巨石料矿 | 120.2783 | 29.6727 | 暨阳街道 | 63465 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 283 | 诸暨市-65 | 浣东街道泰南村经济合作社采石场 | 120.3532 | 29.7448 | 浣东街道 | 25024 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 284 | 诸暨市-71 | 诸暨市浣东街道太和村仰瓦山普通建筑石料矿 | 120.3522 | 29.7483 | 浣东街道 | 92215 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 285 | 诸暨市-86 | 诸暨市店口镇斗门石料矿 | 120.3239 | 29.8821 | 店口镇 | 93661 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 286 | 诸暨市-1 | 诸暨龙门石料矿 | 120.1129 | 29.7061 | 大唐镇 | 9926 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 287 | 诸暨市-102 | 诸暨市次坞镇桐岭西瓜湾石灰石矿 | 120.1433 | 29.8483 | 次坞镇 | 74154 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 288 | 诸暨市-105 | 直埠镇祝园村经济合作社 | 120.2063 | 29.8373 | 直埠镇 | 7542 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 289 | 诸暨市-106 | 诸暨市次坞镇双堰头石灰石矿 | 120.1957 | 29.8521 | 应店街镇 | 73531 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 290 | 诸暨市-12 | 诸暨市五灶建筑石料矿 | 120.3198 | 29.6061 | 璜山镇 | 34702 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 291 | 诸暨市-121 | 直埠镇姚中村石料矿 | 120.2865 | 29.8709 | 直埠镇 | 11564 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 292 | 诸暨市-122 | 直埠镇中赵村石料矿 | 120.2787 | 29.8424 | 直埠镇 | 23768 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 293 | 诸暨市-144 | 洪里坞石矿区 | 120.1483 | 29.8006 | 应店街 | 13000 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 294 | 诸暨市-151 | 直埠镇直下村石料矿 | 120.2328 | 29.8347 | 直埠 | 9900 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 295 | 诸暨市-153 | 街亭镇树蓬村经济合作社采石场 | 120.2661 | 29.6158 | 街亭 | 11000 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 296 | 诸暨市-160 | 诸暨市陈宅镇东蔡村(大坑村)老鹰插嘴矿区 | 120.3461 | 29.5225 | 陈宅 | 10990 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 297 | 诸暨市-161 | 山下湖镇山下湖村石料矿 | 120.3494 | 29.8561 | 山下湖镇 | 11890 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 298 | 诸暨市-163 | 山下湖镇广山村经济合作社 | 120.3656 | 29.8711 | 山下湖 | 10456 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 299 | 诸暨市-169 | 诸暨市应店街镇灵山坞王家山石料石矿 | 120.1000 | 29.8065 | 应店街镇 | 12431 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 300 | 诸暨市-18 | 上合村石煤矿 | 120.1124 | 29.8194 | 应店街镇 | 40785 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 301 | 诸暨市-2 | 陶朱街道办山下赵村石料矿 | 120.2058 | 29.7065 | 陶朱街道 | 25649 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 302 | 诸暨市-22 | 诸暨市应店街镇乌石庙尖刀山石灰石矿 | 120.1662 | 29.8216 | 应店街镇 | 3899 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 303 | 诸暨市-39 | 福庆岭矿区 | 120.3392 | 29.7942 | 浣东街道 | 166494 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 304 | 诸暨市-45 | 陶朱街道张四里村经济合作社采石场 | 120.2185 | 29.7697 | 陶朱街道 | 24336 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 305 | 诸暨市-50 | 诸暨市浣东街道李村一村李村石灰石矿 | 120.3067 | 29.7888 | 浣东街道 | 115280 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 306 | 诸暨市-53 | 张家石煤矿 | 120.3400 | 29.7820 | 浣东街道 | 42419 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 307 | 诸暨市-74 | 小山坞石料矿 | 120.3700 | 29.9322 | 店口镇 | 10148 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 308 | 诸暨市-78 | 诸暨市店口镇六村范家山石料矿 | 120.3343 | 29.9226 | 店口镇 | 22372 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 309 | 诸暨市-94 | 丁徐村(徐家湖)石灰石矿 | 120.1841 | 29.8452 | 应店街镇 | 14078 |
| 绍兴市 | 诸暨市 | 310 | 诸暨市-99 | 石泄坞石灰石矿 | 120.1464 | 29.8348 | 应店街镇 | 14461 |
| 金华市 | 东阳市 | 311 | 东阳市-17 | 东阳市江北华业轧石厂 | 120.2472 | 29.3325 | 江北 | 15543 |
| 金华市 | 东阳市 | 312 | 东阳-3 | 江北街道毛蓬采石场 | 120.1442 | 29.1858 | 江北街道 | 13242 |
| 金华市 | 东阳市 | 313 | 东阳-4 | 上卢志明采石场 | 120.2832 | 29.3221 | 上卢管理处 | 15065 |
| 金华市 | 东阳市 | 314 | 东阳-5 | 马宅雅坑采石场 | 120.3664 | 29.1173 | 马宅镇 | 23907 |
| 金华市 | 东阳市 | 315 | 东阳-6 | 横店淮泗采石场 | 120.3514 | 29.1614 | 横店镇 | 21539 |
| 金华市 | 东阳市 | 316 | 东阳市-11 | 东阳市吴宁塘头采石场 | 120.1538 | 29.2735 | 白云街道 | 67894 |
| 金华市 | 东阳市 | 317 | 东阳市-12 | 东阳市江北安头坑采石场 | 120.2233 | 29.3330 | 江北街道 | 81666 |
| 金华市 | 东阳市 | 318 | 东阳市-15 | 东阳市六石镇石马采石场 | 120.3385 | 29.3503 | 六石街道 | 16377 |
| 金华市 | 东阳市 | 319 | 东阳市-16 | 东阳市南马马面垭石料场 | 120.2172 | 29.0894 | 南马 | 12361 |
| 金华市 | 东阳市 | 320 | 东阳市-18 | 东阳市吴宁孙村坑口采石场 | 120.2683 | 29.2508 | 吴宁 | 19801 |
| 金华市 | 东阳市 | 321 | 东阳市-19 | 东阳市城东大岭头碴石厂 | 120.2711 | 29.2417 | 城东 | 18790 |
| 金华市 | 东阳市 | 322 | 东阳市-7 | 东阳市上卢镇后溪采石场 | 120.2806 | 29.3308 | 江北街道 | 78911 |
| 金华市 | 金东区 | 323 | 金东区-22 | 金华市金东区千人安上宕采石场 | 119.7374 | 29.2300 | 曹宅镇 | 58157 |
| 金华市 | 金东区 | 324 | 金东区-7 | 金华市金东区岭下镇摩诃普通建筑用凝灰岩矿 | 119.7871 | 29.0469 | 岭下镇 | 52414 |
| 金华市 | 兰溪市 | 325 | 兰溪市-1 | 兰溪市高潮砖瓦厂页岩矿 | 119.4557 | 29.1228 | 上华街道 | 57201 |
| 金华市 | 兰溪市 | 326 | 兰溪市-11 | 兰溪市八石溪矿区 | 119.5615 | 29.1877 | 灵洞乡 | 10907 |
| 金华市 | 兰溪市 | 327 | 兰溪市-17 | 兰溪市三泉矿业有限公司 | 119.3858 | 29.3030 | 黄店镇 | 20274 |
| 金华市 | 兰溪市 | 328 | 兰溪市-2 | 兰溪市胡家大坞垅采石场 | 119.2794 | 29.2459 | 诸葛镇 | 7675 |
| 金华市 | 兰溪市 | 329 | 兰溪市-30 | 兰溪市龙马建材有限公司页岩矿 | 119.2908 | 29.2753 | 诸葛 | 12039 |
| 金华市 | 兰溪市 | 330 | 兰溪市-31 | 兰溪市平园水泥用页岩矿 | 119.5378 | 29.2017 | 灵洞 | 12904 |
| 金华市 | 兰溪市 | 331 | 兰溪市-32 | 兰溪市高源矿区 | 119.5508 | 29.1911 | 灵洞 | 14050 |
| 金华市 | 兰溪市 | 332 | 兰溪市-33 | 兰溪市香溪镇徐寸垅石料矿 | 119.5544 | 29.3503 | 香溪 | 13400 |
| 金华市 | 兰溪市 | 333 | 兰溪市-34 | 兰溪市横溪镇水岗坞采石场 | 119.8178 | 29.4003 | 横溪 | 11233 |
| 金华市 | 兰溪市 | 334 | 兰溪市-4 | 城东砖瓦厂采石场 | 119.2694 | 29.2580 | 诸葛镇 | 40500 |
| 金华市 | 磐安县 | 335 | 磐安县-11 | 磐安县尚湖镇银朝采石场 | 120.6501 | 29.1615 | 尚湖镇 | 11000 |
| 金华市 | 浦江县 | 336 | 浦江县-4 | 浦江县濮阳街道采石场 | 119.8498 | 29.4721 | 浦阳街道 | 23341 |
| 金华市 | 武义县 | 337 | 武义县-1 | 武义县桐琴镇采石场 | 119.9190 | 28.9032 | 桐琴镇 | 1173 |
| 金华市 | 武义县 | 338 | 武义县-10 | 武义县茭道镇干青坑采石场 | 119.8955 | 28.9598 | 茭道镇 | 70828 |
| 金华市 | 武义县 | 339 | 武义县-13 | 武义县邵宅野塘坞采石场 | 119.7894 | 28.9819 | 白洋街道 | 35937 |
| 金华市 | 武义县 | 340 | 武义县-14 | 武义县茭道镇采石场 | 119.9160 | 28.9832 | 茭道镇 | 8312 |
| 金华市 | 武义县 | 341 | 武义县-15 | 武义县履坦山坑采石场 | 119.7809 | 28.9868 | 履坦镇 | 37422 |
| 金华市 | 武义县 | 342 | 武义县-17 | 武义县邵宅螺丝形采石场 | 119.8478 | 29.0014 | 白洋街道 | 23804 |
| 金华市 | 武义县 | 343 | 武义县-18 | 汤村岭采石场 | 119.8475 | 29.0042 | 茭道镇 | 15433 |
| 金华市 | 武义县 | 344 | 武义县-19 | 武义县茭道镇王路头制砂场 | 119.8757 | 29.0044 | 茭道镇 | 16684 |
| 金华市 | 武义县 | 345 | 武义县-2 | 柳城水背下采石场 | 119.5855 | 28.6537 | 柳城畲族镇 | 4277 |
| 金华市 | 武义县 | 346 | 武义县-21 | 武义县大田乡采石场 | 119.7639 | 28.8408 | 大田乡 | 6978 |
| 金华市 | 武义县 | 347 | 武义县-24 | 武义县武阳高坞采石场 | 119.7816 | 28.8785 | 壶山街道 | 41843 |
| 金华市 | 武义县 | 348 | 武义县-26 | 冷水坑萤石矿 | 119.8509 | 28.8868 | 熟溪街道 | 5063 |
| 金华市 | 武义县 | 349 | 武义县-28 | 白洋街道矿区 | 119.8588 | 28.9052 | 白洋街道 | 13379 |
| 金华市 | 武义县 | 350 | 武义县-29 | 武义县白洋街道采石场 | 119.8558 | 28.9066 | 白洋街道 | 16727 |
| 金华市 | 武义县 | 351 | 武义县-31 | 武义县白洋白溪挂钟形采石场 | 119.8551 | 28.9197 | 白洋街道 | 50631 |
| 金华市 | 武义县 | 352 | 武义县-33 | 武义县白洋青锋采石场 | 119.8730 | 28.9530 | 白洋街道 | 42013 |
| 金华市 | 武义县 | 353 | 武义县-35 | 武义县东寺山采石场 | 119.8722 | 28.9732 | 白洋街道 | 43733 |
| 金华市 | 武义县 | 354 | 武义县-36 | 东寺山采石场（县林场） | 119.8755 | 28.9721 | 白洋街道 | 41541 |
| 金华市 | 武义县 | 355 | 武义县-37 | 武义县茭道镇第一采石场 | 119.8883 | 28.9875 | 茭道镇 | 9082 |
| 金华市 | 武义县 | 356 | 武义县-39 | 武义县桃溪镇郑山头矿区 | 119.5750 | 28.6886 | 桃溪镇 | 9900 |
| 金华市 | 武义县 | 357 | 武义县-40 | 柳城乌溪源采石场 | 119.6333 | 28.6714 | 柳城 | 10900 |
| 金华市 | 武义县 | 358 | 武义县-41 | 武义县云华清湖大马口采石场 | 119.6533 | 28.6681 | 柳城 | 11200 |
| 金华市 | 武义县 | 359 | 武义县-42 | 武义县古马山采石场 | 119.7619 | 28.8739 | 王宅 | 11310 |
| 金华市 | 武义县 | 360 | 武义县-43 | 武义县壶山南丰驮岩山采石场 | 119.7825 | 28.8908 | 壶山 | 14312 |
| 金华市 | 武义县 | 361 | 武义县-45 | 武义县万石院塔子岗采石场 | 119.8292 | 28.9397 | 白洋 | 12301 |
| 金华市 | 武义县 | 362 | 武义县-46 | 武义县邵宅月形山采石场 | 119.8486 | 28.9686 | 白洋 | 12541 |
| 金华市 | 武义县 | 363 | 武义县-47 | 武义县桐琴镇小金交椅采石场 | 119.9269 | 28.8908 | 桐琴 | 11090 |
| 金华市 | 武义县 | 364 | 武义县-48 | 武义县桐琴陈思弯采石场 | 119.9581 | 28.8194 | 桐琴 | 11100 |
| 金华市 | 武义县 | 365 | 武义县-49 | 壶山街道西畈萤石矿 | 119.7460 | 28.8837 | 壶山街道 | 11200 |
| 金华市 | 武义县 | 366 | 武义县-5 | 武义县武阳石马坞采石场 | 119.8488 | 28.8669 | 泉溪镇 | 9615 |
| 金华市 | 武义县 | 367 | 武义县-50 | 菱道镇陈大坑矿区 | 119.8850 | 28.9694 | 菱道镇 | 12319 |
| 金华市 | 武义县 | 368 | 武义县-51 | 武义县大田乡上下仓村西侧砖瓦用页岩矿 | 119.7640 | 28.8128 | 熟溪街 | 13420 |
| 金华市 | 武义县 | 369 | 武义县-52 | 武义县壶山街道三板桥砖瓦用页岩矿 | 119.7680 | 28.9004 | 壶山 | 12090 |
| 金华市 | 武义县 | 370 | 武义县-6 | 武义县桐琴镇石料矿 | 119.9114 | 28.8875 | 桐琴镇 | 51686 |
| 金华市 | 武义县 | 371 | 武义县-8 | 武义县泉溪镇采石场 | 119.8810 | 28.9125 | 泉溪镇 | 39144 |
| 金华市 | 婺城区 | 372 | 婺城区-16 | 金华市婺城区九龙石灰石矿 | 119.6035 | 29.2085 | 罗店镇 | 95592 |
| 金华市 | 婺城区 | 373 | 婺城区-35 | 金华市石岩寺陶土矿 | 119.5017 | 28.9917 | 琅琊 | 12000 |
| 金华市 | 婺城区 | 374 | 婺城区-5 | 金华市婺城区罗芳桥采石场 | 119.7142 | 29.0056 | 雅畈镇 | 19567 |
| 金华市 | 义乌市 | 375 | 义乌市-11 | 义乌市苏溪镇木城采石场 | 120.1553 | 29.3779 | 苏溪镇 | 73748 |
| 金华市 | 义乌市 | 376 | 义乌市-12 | 义乌市东湖门采石场 | 120.1593 | 29.3799 | 苏溪镇 | 54710 |
| 金华市 | 义乌市 | 377 | 义乌市-14 | 义乌市苏溪西张金竹坑采石场 | 120.1120 | 29.4450 | 苏溪镇 | 77542 |
| 金华市 | 义乌市 | 378 | 义乌市-16 | 义乌市廿三里马栏山矿区 | 120.1991 | 29.3624 | 廿三里街道 | 98034 |
| 金华市 | 义乌市 | 379 | 义乌市-17 | 义乌市上溪镇横山头采石场 | 119.9133 | 29.3094 | 上溪 | 10201 |
| 金华市 | 义乌市 | 380 | 义乌市-18 | 义乌市上溪镇宅山采石场 | 119.9194 | 29.3053 | 上溪 | 10200 |
| 金华市 | 义乌市 | 381 | 义乌市-19 | 义乌市开塘下采石场 | 119.9278 | 29.3106 | 城西 | 10300 |
| 金华市 | 义乌市 | 382 | 义乌市-20 | 义乌市储盛良采石场 | 119.9481 | 29.3261 | 城西 | 10031 |
| 金华市 | 义乌市 | 383 | 义乌市-21 | 义乌市佛堂倍磊埠头大脑山采石场 | 119.9614 | 29.1614 | 佛堂 | 9900 |
| 金华市 | 义乌市 | 384 | 义乌市-22 | 义乌市宏浪石料黄沙开发有限公司 | 119.9672 | 29.1583 | 佛堂 | 10381 |
| 金华市 | 义乌市 | 385 | 义乌市-23 | 义乌市城西五莲山采石场 | 119.9694 | 29.3342 | 城西 | 12039 |
| 金华市 | 义乌市 | 386 | 义乌市-24 | 义乌市东河毛桥头采石场 | 119.9794 | 29.3417 | 城西 | 12091 |
| 金华市 | 义乌市 | 387 | 义乌市-25 | 义乌市东河里平里采石场 | 119.9825 | 29.3442 | 城西 | 11261 |
| 金华市 | 义乌市 | 388 | 义乌市-26 | 义乌市南江采石场 | 120.0572 | 29.2336 | 江东 | 11641 |
| 金华市 | 义乌市 | 389 | 义乌市-27 | 义乌市塔山众磊采石场 | 120.1042 | 29.2217 | 佛堂 | 10381 |
| 金华市 | 义乌市 | 390 | 义乌市-30 | 义乌市廿三里镇成功采石场 | 120.1936 | 29.3750 | 廿三里 | 10400 |
| 金华市 | 义乌市 | 391 | 义乌市-32 | 义乌市升华采石场 | 120.2017 | 29.3667 | 廿三里 | 10451 |
| 金华市 | 义乌市 | 392 | 义乌市-33 | 寺口陈采石场 | 119.8980 | 29.2817 | 上溪镇 | 10461 |
| 金华市 | 义乌市 | 393 | 义乌市-4 | 义乌市佛堂镇玉塘坑采石场 | 120.0147 | 29.1621 | 佛堂镇 | 41930 |
| 金华市 | 义乌市 | 394 | 义乌市-5 | 义乌市划洪坑采石场 | 120.0586 | 29.1692 | 赤岸镇 | 67275 |
| 金华市 | 义乌市 | 395 | 义乌市-8 | 义乌市城西街道五莲山采石场 | 119.9703 | 29.3354 | 城西街道 | 81168 |
| 金华市 | 义乌市 | 396 | 义乌市-9 | 义乌市廿三里镇和平采石场 | 120.2130 | 29.3375 | 廿三里街道 | 53759 |
| 金华市 | 永康市 | 397 | 永康市-32 | 永康市下里溪油麻坑采石场 | 120.0700 | 28.8671 | 石柱镇 | 12573 |
| 金华市 | 永康市 | 398 | 永康市-33 | 永康市石柱镇采石场 | 120.0732 | 28.8655 | 石柱镇 | 10074 |
| 金华市 | 永康市 | 399 | 永康市-34 | 永康市石柱镇石料矿 | 120.0741 | 28.8638 | 石柱镇 | 15296 |
| 衢州市 | 常山县 | 400 | 常山县-22 | 东案乡高泥坞腊石矿 | 118.6474 | 29.0401 | 东案乡 | 44067 |
| 衢州市 | 常山县 | 401 | 常山县-45 | 常山县白石镇曹会关矿区 | 118.4240 | 28.8385 | 白石 | 20140 |
| 衢州市 | 常山县 | 402 | 常山县-35 | 常山方园板材有限公司采石场 | 118.5814 | 28.8750 | 青石 | 10571 |
| 衢州市 | 常山县 | 403 | 常山县-51 | 常山县飞碓碎石场 | 118.6300 | 28.9007 | 青石 | 10501 |
| 衢州市 | 江山市 | 404 | 江山市-1 | 江山市仙霞山石料有限公司越宅门花岗岩矿 | 118.5027 | 28.3922 | 保安乡 | 8854 |
| 衢州市 | 江山市 | 405 | 江山市-13 | 江山市坛石矿产公司 | 118.4728 | 28.7206 | 坛石镇 | 6943 |
| 衢州市 | 江山市 | 406 | 江山市-41 | 江山市四丰矿业有限公司石门塘矿 | 118.4322 | 28.6867 | 虎山 | 20000 |
| 衢州市 | 江山市 | 407 | 江山市-42 | 江山市大桥石门塘石灰石矿 | 118.4325 | 28.6828 | 大桥 | 18000 |
| 衢州市 | 江山市 | 408 | 江山市-55 | 江山市启万砂石料场达石背采场 | 118.6308 | 28.8297 | 上余 | 12111 |
| 衢州市 | 江山市 | 409 | 江山市-新增 | 江山市西山周南祠堂北侧废弃采石场 | 118.6194 | 28.7508 | 市区 | 8000 |
| 衢州市 | 江山市 | 410 | 江山市-12 | 江山市贺村镇耕读村石灰石矿 | 118.4590 | 28.7040 | 贺村镇 | 415 |
| 衢州市 | 开化县 | 411 | 开化县-14 | 开化县杨林镇平川采石场 | 118.0995 | 29.0739 | 杨林镇 | 24991 |
| 衢州市 | 开化县 | 412 | 开化县-19 | 开化县池淮镇潘有山矿区 | 118.2842 | 29.1272 | 池淮镇 | 72864 |
| 衢州市 | 龙游县 | 413 | 龙游县-23 | 龙游县志棠镇金紫石矿马安山页岩矿 | 119.2209 | 29.2512 | 横山镇 | 12030 |
| 衢州市 | 龙游县 | 414 | 龙游县-7 | 龙游县龙游镇大坞口采石场 | 119.2175 | 28.9631 | 东华街道 | 45745 |
| 衢州市 | 衢江区 | 415 | 衢江区-5 | 衢州市衢江区上方镇鹿角堰石矿 | 118.9367 | 29.2586 | 上方镇 | 23378 |
| 衢州市 | 衢江区 | 416 | 衢江区-13 | 衢县后溪镇大川瓷土矿 | 118.8212 | 28.8028 | 后溪镇 | 19891 |
| 衢州市 | 衢江区 | 417 | 衢江区-2 | 衢州市衢江区灰坪乡雄风矿区 | 118.8410 | 29.2496 | 灰坪乡 | 102307 |
| 衢州市 | 衢江区 | 418 | 衢江区-4 | 衢州市上方建材有限责任公司 | 118.9278 | 29.2572 | 上方镇 | 75704 |
| 衢州市 | 衢江区 | 419 | 衢江区-8 | 衢州市衢江区上方镇畏坑村方解石矿 | 118.8872 | 29.2891 | 上方镇 | 8000 |
| 舟山市 | 岱山县 | 420 | 岱山县-11 | 岱山县衢山金岛矿业有限责任公司 | 122.2767 | 30.4722 | 衢山 | 15000 |
| 舟山市 | 岱山县 | 421 | 岱山县-13 | 舟山金源建筑材料有限公司 | 122.2789 | 30.4658 | 衢山 | 17564 |
| 舟山市 | 岱山县 | 422 | 岱山县-18 | 广厦（舟山）能源集团有限公司黄泽山建筑石料(宕渣)矿 | 122.3125 | 30.5206 | 衢山 | 10900 |
| 舟山市 | 岱山县 | 423 | 岱山县-23 | 衢山综合社桥梁分社 | 122.3969 | 30.4364 | 岛斗 | 10890 |
| 舟山市 | 岱山县 | 424 | 岱山县-24 | 岱山衢山鼠浪花岗石二厂 | 122.4544 | 30.4319 | 万良 | 11000 |
| 舟山市 | 岱山县 | 425 | 岱山县-25 | 舟山市岱山县衢山镇鼠浪万里岙南石矿 | 122.4650 | 30.4203 | 衢山 | 11100 |
| 舟山市 | 岱山县 | 426 | 岱山县-3 | 岱山县竹山浦矿业有限公司采石场 | 122.0811 | 30.2894 | 岱西 | 12401 |
| 舟山市 | 岱山县 | 427 | 岱山县-7 | 岱山秀山畚斗岙石矿 | 122.1581 | 30.1414 | 秀山 | 15400 |
| 舟山市 | 岱山县 | 428 | 岱山县-8 | 岱山县秀山农业综合服务公司良磊建材石料矿 | 122.1692 | 30.1967 | 秀山 | 13103 |
| 舟山市 | 定海区 | 429 | 定海区-20 | 舟山市定海区东方红采石场 | 122.1273 | 30.1117 | 干镇 | 104969 |
| 舟山市 | 定海区 | 430 | 定海区-28 | 海港友谊轧石厂 | 121.9729 | 30.0671 | 岑港街道 | 37122 |
| 舟山市 | 定海区 | 431 | 定海区-51 | 舟山金能石化有限公司下园山燃料油库基地石矿 | 122.1525 | 30.1213 | 干镇 | 64681 |
| 舟山市 | 定海区 | 432 | 定海区-54 | 定海区小沙乐家石料厂 | 122.0628 | 30.1289 | 小沙街道 | 36740 |
| 舟山市 | 定海区 | 433 | 定海区-59 | 舟山市定海区岑港镇马目社区壁石岩普通建筑用石料（凝 | 121.9507 | 30.1816 | 岑港街道 | 197936 |
| 舟山市 | 定海区 | 434 | 定海区-62 | 舟山市定海区金塘镇大观社区炮台山普通建筑用石料矿 | 121.8469 | 30.0822 | 金塘 | 20301 |
| 舟山市 | 定海区 | 435 | 定海区-7 | 舟山市定海盘峙西蟹峙港口石料厂 | 122.0427 | 29.9879 | 环南街道 | 45227 |
| 舟山市 | 定海区 | 436 | 定海区-71 | 定海白泉光明砖瓦厂石渣场 | 122.1556 | 30.0664 | 白泉 | 24190 |
| 舟山市 | 定海区 | 437 | 定海区-36 | 大东方建材有限公司平岩分厂 | 122.0460 | 30.0013 | 盐仓街道 | 82743 |
| 舟山市 | 定海区 | 438 | 定海区-42 | 山潭东后埔口采石场 | 121.8913 | 30.0614 | 金塘镇 | 109739 |
| 舟山市 | 定海区 | 439 | 定海区-47 | 舟山鑫达建材有限责任公司 | 122.0276 | 29.9569 | 环南街道 | 25178 |
| 舟山市 | 定海区 | 440 | 定海区-64 | 沥港建材厂采石场 | 121.8608 | 30.0758 | 沥港 | 28910 |
| 舟山市 | 定海区 | 441 | 定海区-72 | 浙江正达船舶修造有限公司干览镇东升村龙王跳山工程 | 122.1594 | 30.1144 | 干览 | 23109 |
| 舟山市 | 定海区 | 442 | 定海区-8 | 定海白泉浪洗石子厂 | 122.1821 | 30.1118 | 白泉镇 | 6802 |
| 舟山市 | 普陀区 | 443 | 普陀区-13 | 舟山市恒大建材有限公司 | 122.2847 | 30.0628 | 展茅 | 12039 |
| 舟山市 | 普陀区 | 444 | 普陀区-14 | 舟山市金凯建材有限公司 | 122.3314 | 29.8825 | 登步 | 20901 |
| 舟山市 | 普陀区 | 445 | 普陀区-15 | 朱家尖镇糯米石料厂 | 122.3689 | 29.9081 | 朱家尖 | 18000 |
| 舟山市 | 普陀区 | 446 | 普陀区-4 | 舟山市普陀区恒龙采掘队石料厂 | 122.1086 | 29.7572 | 六横 | 18000 |
| 舟山市 | 普陀区 | 447 | 普陀区-7 | 虾峙西白莲长山咀建筑石料矿 | 122.1725 | 29.8028 | 虾峙 | 12330 |
| 舟山市 | 普陀区 | 448 | 普陀区-9 | 舟山市金岛矿业有限责任公司 | 122.2025 | 29.7161 | 六横 | 12100 |
| 舟山市 | 嵊泗县 | 449 | 嵊泗县-10 | 嵊泗县马关围涂工程中柱山建筑石料（宕渣）矿 | 122.4253 | 30.6889 | 菜园 | 10201 |
| 舟山市 | 嵊泗县 | 450 | 嵊泗县-12 | 嵊泗县马关轧石厂 | 122.4478 | 30.7008 | 菜园 | 20900 |
| 舟山市 | 嵊泗县 | 451 | 嵊泗县-14 | 嵊泗县五龙外鱼山采石场 | 122.5019 | 30.7011 | 五龙 | 13201 |
| 舟山市 | 嵊泗县 | 452 | 嵊泗县-18 | 嵊泗县第一建筑工程公司黄龙大岙 | 122.5611 | 30.6744 | 菜元 | 13209 |
| 舟山市 | 嵊泗县 | 453 | 嵊泗县-9 | 嵊泗县菜园镇青沙村李柱山采石场 | 122.4239 | 30.7450 | 菜园 | 10901 |
| 舟山市 | 嵊泗县 | 454 | 嵊泗县-19 | 嵊泗县盛开建设开发有限公司石场 | 122.5686 | 30.6578 | 菜园 | 12109 |
| 舟山市 | 嵊泗县 | 455 | 嵊泗县-20 | 嵊泗县黄龙志明石材厂黄龙小梅子采石场 | 122.5706 | 30.6750 | 黄龙 | 12091 |
| 舟山市 | 嵊泗县 | 456 | 嵊泗县-21 | 嵊泗县北鼎星石料开采有限公司花鸟猢狲嘴头石宕 | 122.6828 | 30.8411 | 花鸟 | 12091 |
| 舟山市 | 嵊泗县 | 457 | 嵊泗县-3 | 嵊泗大洋花岗石有限公司小山塘采石场 | 122.0328 | 30.5936 | 洋山 | 12200 |
| 舟山市 | 嵊泗县 | 458 | 嵊泗县-4 | 嵊泗大洋花岗石有限公司大贴饼采石场 | 122.0439 | 30.5936 | 洋山 | 13200 |
| 台州市 | 黄岩区 | 459 | 黄岩区-1 | 黄岩茅畲多福寺采石场 | 121.1199 | 28.5863 | 茅畲乡 | 48958 |
| 台州市 | 黄岩区 | 460 | 黄岩区-10 | 黄岩强盛石材有限公司 | 121.2887 | 28.5361 | 院桥镇 | 57521 |
| 台州市 | 黄岩区 | 461 | 黄岩区-11 | 台州市广天采石有限公司 | 121.2165 | 28.5537 | 院桥镇 | 39924 |
| 台州市 | 黄岩区 | 462 | 黄岩区-13 | 黄岩永宁江治理工程凉棚岭采石场 | 121.2140 | 28.6118 | 澄江街道 | 38965 |
| 台州市 | 黄岩区 | 463 | 黄岩区-15 | 台州市黄岩洋溢石材有限公司 | 121.1094 | 28.6092 | 北洋镇 | 23090 |
| 台州市 | 黄岩区 | 464 | 黄岩区-16 | 黄岩院桥合屿采石场 | 121.2236 | 28.5622 | 院桥 | 21090 |
| 台州市 | 黄岩区 | 465 | 黄岩区-17 | 黄岩江口街道下洋郑采石场 | 121.3511 | 28.6786 | 江口 | 12300 |
| 台州市 | 黄岩区 | 466 | 黄岩区-2 | 台州市黄岩鼎兴采石场山头姜建筑用凝灰岩矿 | 121.1662 | 28.6636 | 头陀镇 | 69304 |
| 台州市 | 黄岩区 | 467 | 黄岩区-3 | 台州市黄岩聚鑫采石场 | 121.1673 | 28.6212 | 澄江街道 | 52619 |
| 台州市 | 黄岩区 | 468 | 黄岩区-6 | 黄岩院桥山鑫采石场 | 121.2515 | 28.5429 | 院桥镇 | 70319 |
| 台州市 | 黄岩区 | 469 | 黄岩区-7 | 甬台温高速公路连接线院桥至路桥一级公路沙门店采石场 | 121.2728 | 28.5537 | 院桥镇 | 45487 |
| 台州市 | 黄岩区 | 470 | 黄岩区-9 | 黄岩新华采石场 | 121.2010 | 28.7011 | 新前街道 | 34799 |
| 台州市 | 椒江区 | 471 | 椒江区-10 | 椒江岩头王家岙里废弃矿山 | 121.4700 | 28.6708 | 海门 | 12300 |
| 台州市 | 椒江区 | 472 | 椒江区-11 | 椒江井马采石场 | 121.3500 | 28.6371 | 葭芷 | 12000 |
| 台州市 | 椒江区 | 473 | 椒江区-2 | 台州市椒江兆桥塔下程采石场 | 121.3614 | 28.6131 | 洪家街道 | 49717 |
| 台州市 | 椒江区 | 474 | 椒江区-3 | 后许(北)采石场 | 121.3881 | 28.6516 | 葭沚街道 | 36193 |
| 台州市 | 椒江区 | 475 | 椒江区-4 | 葭沚街道采石场 | 121.3531 | 28.6929 | 葭沚街道 | 60603 |
| 台州市 | 椒江区 | 476 | 椒江区-5 | 台州市椒江柏加王石料厂 | 121.3893 | 28.7153 | 章安街道 | 15044 |
| 台州市 | 椒江区 | 477 | 椒江区-6 | 台州市椒江建设采石场 | 121.3945 | 28.7169 | 章安街道 | 13869 |
| 台州市 | 椒江区 | 478 | 椒江区-7 | 台州市椒江章安回浦采石场 | 121.3991 | 28.7210 | 章安街道 | 40377 |
| 台州市 | 椒江区 | 479 | 椒江区-8 | 台州市椒江井马石料厂 | 121.3606 | 28.6364 | 东山镇 | 11203 |
| 台州市 | 椒江区 | 480 | 椒江区-9 | 台州市椒江建库采石厂 | 121.3622 | 28.6697 | 葭芷街 | 12000 |
| 台州市 | 路桥区 | 481 | 路桥区-13 | 路桥区樟岙采石场 | 121.3340 | 28.5558 | 螺洋街道 | 89299 |
| 台州市 | 路桥区 | 482 | 路桥区-20 | 台州市路桥黄礁涂围垦工程白果山建筑石料(宕渣)矿 | 121.6122 | 28.4875 | 金清镇 | 10320 |
| 台州市 | 路桥区 | 483 | 路桥区-3 | 路桥区三山涂围垦三山岛石料场 | 121.5970 | 28.5614 | 蓬街镇 | 54585 |
| 台州市 | 三门县 | 484 | 三门县-11 | 健跳镇岙口村后岭山采石场 | 121.6124 | 28.9999 | 健跳镇 | 18871 |
| 台州市 | 三门县 | 485 | 三门县-19 | 三门县六敖镇下洋潭采石场 | 121.6014 | 29.0768 | 健跳镇 | 12543 |
| 台州市 | 三门县 | 486 | 三门县-28 | 后山采石场 | 121.6170 | 28.9705 | 浬浦镇 | 11900 |
| 台州市 | 三门县 | 487 | 三门县-7 | 三门县浬浦镇两头塘村坝马山采石场 | 121.5847 | 28.9539 | 浦坝港镇 | 14632 |
| 台州市 | 三门县 | 488 | 三门县-12 | 亭旁镇下路朱十八崔采石场 | 121.3437 | 29.0708 | 亭旁镇 | 61089 |
| 台州市 | 三门县 | 489 | 三门县-16 | 三门县海游镇湘山村狮子头山搬移工程矿点 | 121.3564 | 29.1210 | 海游街道 | 41174 |
| 台州市 | 三门县 | 490 | 三门县-2 | 三门强鹰采石场 | 121.6234 | 28.8657 | 浦坝港镇 | 85889 |
| 台州市 | 三门县 | 491 | 三门县-29 | 三门县沿赤乡大官山下峙山石料矿 | 121.6686 | 28.9342 | 沿赤 | 11800 |
| 台州市 | 温岭市 | 492 | 温岭市-1 | 温岭市钓浜渔港废弃矿治理工程 | 121.6378 | 28.2888 | 石塘镇 | 65965 |
| 台州市 | 温岭市 | 493 | 温岭市-11 | 温岭市坞根镇蒋山村洪家后山采石 | 121.2414 | 28.3282 | 坞根镇 | 20809 |
| 台州市 | 温岭市 | 494 | 温岭市-15 | 温岭市温峤镇上街村孟家岙采石场 | 121.3134 | 28.3761 | 温峤镇 | 88797 |
| 台州市 | 温岭市 | 495 | 温岭市-18 | 箬横镇白峰采区大坑里采石场 | 121.4779 | 28.4171 | 箬横镇 | 34906 |
| 台州市 | 温岭市 | 496 | 温岭市-19 | 温岭市箬横盘马村采石场 | 121.5461 | 28.4185 | 箬横镇 | 39697 |
| 台州市 | 温岭市 | 497 | 温岭市-20 | 温岭市箬横镇盘马村废弃矿 | 121.5419 | 28.4199 | 箬横镇 | 34626 |
| 台州市 | 温岭市 | 498 | 温岭市-21 | 温岭市新河镇南洋岙村新堂采石场 | 121.4795 | 28.4208 | 新河镇 | 34517 |
| 台州市 | 温岭市 | 499 | 温岭市-22 | 温岭市椒新线改造工程采石场 | 121.5498 | 28.4217 | 箬横镇 | 35773 |
| 台州市 | 温岭市 | 500 | 温岭市-24 | 大溪江上村球家屿采石场 | 121.2831 | 28.4270 | 大溪镇 | 21384 |
| 台州市 | 温岭市 | 501 | 温岭市-28 | 台州市领先船舶修造有限公司山体开掘工程 | 121.2122 | 28.3206 | 坞根镇 | 21090 |
| 台州市 | 温岭市 | 502 | 温岭市-29 | 温岭市大溪镇沙岸村岩山采石场 | 121.2267 | 28.4833 | 大溪 | 22110 |
| 台州市 | 温岭市 | 503 | 温岭市-3 | 温岭市石塘镇后沙村茅草岗建筑用石料（宕碴）矿 | 121.6008 | 28.2958 | 石塘镇 | 51816 |
| 台州市 | 温岭市 | 504 | 温岭市-30 | 温岭市大溪老黄呗采区塘岭采石场 | 121.2514 | 28.5089 | 大溪 | 8000 |
| 台州市 | 温岭市 | 505 | 温岭市-31 | 山市曹岙村1号采石场 | 121.3083 | 28.4789 | 大溪 | 11001 |
| 台州市 | 温岭市 | 506 | 温岭市-32 | 山市镇白山里村采石场 | 121.3106 | 28.4847 | 大溪 | 12000 |
| 台州市 | 温岭市 | 507 | 温岭市-33 | 温岭市新河北闸采石场 | 121.0989 | 28.4958 | 新河 | 13239 |
| 台州市 | 温岭市 | 508 | 温岭市-34 | 中国核工业华兴建设公司 | 121.3656 | 28.3858 | 太平街道 | 10761 |
| 台州市 | 温岭市 | 509 | 温岭市-35 | 温岭市泽太采石场 | 121.3944 | 28.4400 | 城北街道 | 10990 |
| 台州市 | 温岭市 | 510 | 温岭市-36 | 温岭市大闾淡水湾青石矿 | 121.3969 | 28.3156 | 城南 | 12209 |
| 台州市 | 温岭市 | 511 | 温岭市-37 | 温岭市城南镇姆岭头废弃矿 | 121.4019 | 28.3369 | 太平街道 | 12671 |
| 台州市 | 温岭市 | 512 | 温岭市-39 | 温岭市石桥头镇杨家村废弃矿 | 121.4639 | 28.3725 | 石桥头镇 | 12617 |
| 台州市 | 温岭市 | 513 | 温岭市-4 | 温岭市石塘永红采区后沙采石场 | 121.6129 | 28.2957 | 石塘镇 | 52860 |
| 台州市 | 温岭市 | 514 | 温岭市-41 | 温岭市松门镇老虎山废弃矿 | 121.5961 | 28.3561 | 太平街道 | 10990 |
| 台州市 | 温岭市 | 515 | 温岭市-43 | 浙江金港船业股份有限公司船舶修造基地开挖工程矿点 | 121.6508 | 28.3975 | 松门镇 | 10809 |
| 台州市 | 温岭市 | 516 | 温岭市-44 | 南山闸采石场 | 121.3850 | 28.4475 | 城北街道 | 16761 |
| 台州市 | 温岭市 | 517 | 温岭市-6 | 温岭市石塘永红花岗岩矿 | 121.6177 | 28.3004 | 石塘镇 | 24789 |
| 台州市 | 温岭市 | 518 | 温岭市-8 | 温岭市坞根乡新方村采石场 | 121.2429 | 28.3107 | 坞根镇 | 15739 |
| 台州市 | 温岭市 | 519 | 温岭市-9 | 温岭市城南宏鑫石料矿区(担屿围涂道路工程石料场) | 121.4279 | 28.3115 | 城南镇 | 20853 |
| 台州市 | 仙居县 | 520 | 仙居县-4 | 仙居县官路石料厂乌塘采石场 | 120.6894 | 28.8115 | 官路镇 | 12208 |
| 台州市 | 玉环县 | 521 | 玉环县-35 | 玉环县沙门竹岗岩石矿 | 121.3772 | 28.2513 | 沙门镇 | 21247 |
| 丽水市 | 景宁县 | 522 | 景宁县-4 | 西坑横大坑采石场 | 119.6366 | 28.0401 | 红星街道 | 8455 |
| 丽水市 | 龙泉市 | 523 | 龙泉市-18 | 龙泉市盛达建筑石料有限公司蜜蜂岭建筑用花岗岩 | 119.1032 | 28.0279 | 兰巨乡 | 29101 |
| 丽水市 | 龙泉市 | 524 | 龙泉市-19 | 龙泉市塔石石竹石料场 | 119.1714 | 28.0477 | 石街道 | 27455 |
| 丽水市 | 龙泉市 | 525 | 龙泉市-25 | 龙泉市西街街道采石场 | 119.1013 | 28.0881 | 西街街道 | 20190 |
| 丽水市 | 龙泉市 | 526 | 龙泉市-26 | 龙泉市青坑底小采石场 | 119.1000 | 28.0869 | 西街 | 21047 |
| 丽水市 | 青田县 | 527 | 青田县-15 | 青田县戈溪石料埸 | 120.1400 | 28.2758 | 船寮镇 | 12301 |
| 丽水市 | 松阳县 | 528 | 松阳县-18 | 松阳县四都采石场 | 119.5266 | 28.5263 | 四都乡 | 10175 |
| 丽水市 | 遂昌县 | 529 | 遂昌县-11 | 遂昌县庄山金矿 | 119.3310 | 28.6057 | 妙高街道 | 9628 |
| 丽水市 | 云和县 | 530 | 云和县-4 | 云和县后山采石场 | 119.5096 | 28.1049 | 凤凰山街道 | 18133 |
| 丽水市 | 云和县 | 531 | 云和县-6 | 云和县长台湾采石场 | 119.6308 | 28.0769 | 元和街道 | 13012 |